**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия «Предварительный контроль реализации инициативных проектов Грайворонского городского округа в 2024г.»**

Контрольно-счетной комиссией Грайворонского городского округа в соответствии с п.2.9. плана деятельности Контрольно-счетной комиссии на 2024 год проведено контрольное мероприятие: Предварительный контроль реализации инициативных проектов Грайворонского городского округа в 2024 году.

Объем проверенных средств – 2 357,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 2 357,1 тыс. руб. Контрольное мероприятие начато 14.05.2024г., закончено 21.05.2024г.

В рамках инициативных проектов в мае 2024 года выполнялись работы по устройству двух спортивных и одной детской площадки в с. Почаево и в с. Головчино Грайворонского городского округа. Заказчик работ – управление по транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа

В с. Почаево по ул. Ленина, 10в ведутся работы по устройству спортивной и детской площадки. Подрядчик ООО «Белпрофстрой», директор Чеховской К.Ю.

Работы по устройству детской площадки выполнены на 70%, а работы по устройству спортивной площадки – на 17% от общей стоимости муниципального контракта.

В с. Головчино по ул. Новостроевская ведутся работы по устройству спортивной площадки. Подрядчик ООО «Гарант», генеральный директор Микаилов В.А.. Работы выполнены на 18% от общей стоимости муниципального контракта.

Работы по устройству детской и спортивных площадок в рамках инициативных проектов выполняются согласно смете муниципального контракта и графика выполнения работ, утвержденного в муниципальном контракте.

Заместитель председателя

Контрольно-счетной комиссии

Грайворонского городского округа

Зимовец Т.Н.

21 мая 2024г.

golovchino.school@yandex.ru