#### ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

от 27.12.2019г.

### «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  в  2018 году».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение контрольно-счетной комиссии Грайворонского городского округа №24 от 27.12.2019 года.

2. Объект (объекты) контрольного мероприятия: управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа.

3. Срок проведения контрольного мероприятия с 11.12.2019г. по 27.12.2019г.

4. Проверяемый период деятельности: 2018 год.

5. Объем проверенных средств – 3 409,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 1 281,4 тыс. руб.:

6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

- Нарушен пункт 10 главы IV Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Белгородской области в 2018 году: не заключено Соглашение между департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и муниципальным образованием для получения финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Нарушение п. 2.4. разд.2 муниципального контракта: нарушение сроков оплаты 37% муниципального контракта (через 65дней с даты подписания акта приема-передачи жилого дома).

Согласно  порядка  расчета,  установленным п.2.4. разд. 2  муниципальных  контрактов,  расчет с Продавцом производится путем безналичного перечисления  денежных средств на расчетный счет Продавца в течение  30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи жилого дома. Аванс не предусмотрен.

Акт приема-передачи жилых домов подписан 27.11.2018 года.

Оплата контрактов перечислена платежными поручениями  от 25.12.2018г  № 44711 и №44712   размере 63% или 2 127,6 тыс. руб.

Остальные 37%  оплачены 31.01.2019 года платежными поручениями №912 и №913  на сумму 1 281,4 тыс. руб.

- Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда  в Грайворонском районе в 2018 году  не завершена.  Аварийный дом, находящийся по адресу с. Головчино, ул. Парковая, д.17, не снесен.