БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

23 декабря  2021 года                                                                                   № 490

О ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Грайворонского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7 и 23 Устава Грайворонского городского округа

Совет депутатов Грайворонского городского округа решил:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского городского округа» за 2021 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край»                            и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить                             на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

Председатель Совета

депутатов Грайворонского

городского округа                         В.Н. Горбань

О реализации национальных проектов

О реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

на территории Грайворонского городского округа

в 2021 году

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Грайворонского городского округа», которая инициирована партией «Единая Россия».

В рамках программы в 2021 году выполняется благоустройство одной общественной территорий (общественное пространство центральной части города, территория центральной площади, примыкающая к кинотеатру «Космос» г. Грайворон) и две дворовых территорий (г.Грайворон, ул.Кирова 36, ул.Заводская, 2).

Финансирование – 17100 тыс.руб:

федеральные – 6591,800 тыс.руб.

областные – 274,65834 тыс.руб.;

местные – 2735,65294 тыс.руб.

=9602,11128 тыс.руб.

внебюджет – 7497,88872 тыс.руб.

Дворовая территория Заводская 2:

- подрядчик – ООО «СК» директор Скибина Н.Е.

- объем финансирования 1937,74044 тыс.руб. – освоено 1616,14920  тыс.руб.

- работы: подготовительные, устройство проездов и парковок, устройство тротуарной дорожки, озеленение, установка малых архитектурных форм.

Процент готовности – 100 %.

Дворовая территория Кирова 36:

- подрядчик – ООО «СК» директор Скибина Н.Е.

- объем финансирования 1579,08072 тыс.руб. – освоено 1391,49840  тыс.руб.

- работы: подготовительные, устройство проездов и парковок, устройство тротуарной дорожки, озеленение, установка малых архитектурных форм.

Процент готовности – 100 %.

Благоустройство общественного пространства центральной части города, территория центральной площади, примыкающая к кинотеатру «Космос» 
г. Грайворон:

- подрядчик – ООО «Элитстрой» директор Богданова Н.Г.

- объем финансирования 7045670,99 руб. (из них 6085290,12 по программе) – освоено 6982,46778 тыс.руб.

В рамках благоустройства общественного пространства будет выполнено: устройство плиточного покрытия, устройство наружного освещения, устройство детского городка, устройство резинокортового покрытия на детской игровой площадке, установка МАФов (пергола, места для зрителей).

Процент готовности – 100%.

Заключен  контракт на выполнение дополнительных работ по благоустройству общественного пространства центральной части города, территория центральной площади, примыкающая к кинотеатру "Космос" г. Грайворон на сумму 509 173 (пятьсот девять тысяч сто семьдесят три) рубля 56 копеек.

- подрядчик – ООО «Гарант»-2006,  директор Микаилов Вилаят Алам Оглы

- фактический объем освоенных финансовых средств – 509173,56 руб.

- работы: устройство плиточного покрытия, скамейки, урны.

Процент готовности – 100%.