**Инициативный проект**

**«Строительство тротуара безопасности: Грайворонский городской округ, с. Головчино, ул. Воейко, около технического пруда, 1000м.»**

1. Инициатор проекта:

|  |
| --- |
| Вервейко Андрей Александрович |

1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования:

|  |
| --- |
| Отсутствие тротуара безопасности на участке села Головчино по улице Воейко, около технического пруда , 1000м. |

1. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

|  |  |
| --- | --- |
| На данном участке Головчинской сельской территории, протяженностью около 1000 м, жителям села Головчино приходится передвигаться по проезжей части, что небезопасно. Строительство тротуара безопасности на данном участке решит данную проблему. |  |

1. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

|  |
| --- |
| Проложена тротуарная дорожка протяженностью 1000 метров 2,0 метра шириной. |

1. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях):

|  |
| --- |
| 3 300 000 рублей |

1. Планируемые сроки реализации инициативного проекта (дд.мм.гггг – дд.мм.гггг):

|  |
| --- |
| 01.05.2022 – 31.10.2022 |

1. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:

|  |
| --- |
| Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта |

1. Указание на объём средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объёма инициативных платежей:

|  |
| --- |
| 136 500 рублей |

1. Указание на территорию муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:

|  |
| --- |
| Головчинская сельская территория |