П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Грайворон «_11_» ___мая__________ 2010 г. № _331_

Об     итогах    отопительного    сезона

2009  –    2010    года    и     задачах   по

подготовке объектов энергетического,

жилищно-коммунального   хозяйства

и социальной сферы района к работе

в осенне-зимних условиях 2010-2011 года

В соответствии с постановлением главы местного самоуправления Грайворонского района от 9 июня 2009 года № 455 «Об итогах отопительного сезона 2008 – 2009 года и задачах по подготовке объектов энергетического, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне–зимний период 2009 – 2010 года» на всех объектах энергетического, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы района были выполнены организационно–технические мероприятия по подготовке хозяйства района к работе в зимних условиях. Поэтому объекты жизнеобеспечения эксплуатировались в нормальном режиме, без серьезных сбоев и аварий. Отдельные случаи с прекращением подачи электроэнергии, теплоснабжения, питьевой воды ликвидировались в кратчайшие сроки. Население района бесперебойно обеспечивалось тепловой, электрической энергией, питьевой водой.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетического, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне–зимний период 2010 – 2011 года, а также бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами, жилищно – коммунальными, бытовыми, транспортными услугами   п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы района к устойчивой работе в предстоящий осенне-зимний период 2010-2011 года                        (Приложение 1-13).

2. Рекомендовать главам администраций городского поселения «Город Грайворон» и сельских поселений, МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и ТЭК администрации района (Михайлов Е.Н.), ООО «Вода» (Сухачев И.В.), ООО «Центр ЖКУ» (Чмыхин В.Д.), ИП «Коваленко» (Коваленко О.Н.), МУП «Грайворон теплоэнерго» (Симоненко М.Г.):

- обеспечить до 15 октября текущего года выполнение указанных мероприятий в полном объеме;

- разработать схему взаимодействия эксплуатационных, ремонтных, строительно-монтажных, наладочных организаций при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства района, согласовав её с отделом безопасности, ГО и ЧС администрации района;

- принять меры по обеспечению резервными автономными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения и созданию резерва горюче-смазочных материалов для автономных источников;

- для проведения предзимних работ и обеспечения своевременной ликвидации возможных аварийных ситуаций в срок до 15 октября текущего года довести до сведения предприятий и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности пообъектные задания по привлечению машин и механизмов, людских ресурсов. В целях предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций разработать программы взаимодействия муниципальных управлений и предприятий жилищно-коммунального хозяйства с территориальными организациями газового и энергетического хозяйства;

- считать готовыми к работе в осенне-зимний период только те объекты жилищно-коммунального, производственного, инженерного обеспечения населенных пунктов, на которые оформлены в установленном законодательством порядке паспорта готовности, подписанные управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Белгородской области;

- организовать постоянный контроль за ходом подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года. Ход подготовки к зиме освещать в средствах массовой информации района.

3. МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и топливно-энергетического комплекса администрации района» (Михайлов Е.Н.):

- осуществлять постоянный контроль за поставкой потребителям природного газа, тепловой и электрической энергии, своевременными расчетами потребителей, соблюдением планов потребления указанных выше ресурсов;

- совместно с директором ТП «Грайворонское» (Клименко Ю.А.) обеспечить своевременную подготовку грузового и пассажирского автотранспорта к эксплуатации в зимний период.

4. Рекомендовать ООО «Центр ЖКУ» (Чмыхин В.Д.), ООО «Спецстрой-7» (Гаджиев Х.А.), ООО «Стройсервис» (Пашков А.В.), ИП Коваленко О.Н. обеспечить выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период улиц и тротуаров, заготовку необходимого количества противогололедного материала. Разработать мероприятия по ликвидации снежных заносов и гололеда с учетом привлечения для этих целей материально – технических и иных ресурсов организации различных форм собственности.

5. Комитету финансов и налоговой политики администрации района (Ерошенко А.В.) принять необходимые меры по недопущению задолженности перед ОАО «Белгородская сбытовая компания», ОАО «Белрегионгаз» и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района за потребленные энергоресурсы и жилищно-коммунальные услуги организациями, финансируемыми за счет местного бюджета.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Твердун Р.Г. в части выполнения мероприятий по приложениям № 1-7,12,13;

на заместителя главы администрации по социально-культурному развитию и социальной защите населения Горбань В.Н. в части выполнения мероприятий по приложениям № 8-11;

и.о. первого заместителя главы администрации – секретаря Совета безопасности Краснокутского В.В. при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства района.

Информацию об исполнении постановления представлять еженедельно по средам, начиная с 1 июня текущего года в Управление жилищно-коммунального хозяйства области.

Глава администрации								       А. Головин

Приложение №1

к постановлению

главы администрации района

от «11»    мая   2010 г. № 331

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов ООО « Вода »

к работе в осенне-зимний период 2010-2011гг.

| № п/п | Наименование необходимых работ | Необходимое оборудование и материалы | К-во | Срок выполн. | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | г. Грайворон |  |  |  |  |
| 1. | Замена задвижки Ду=100 ул. Мира-Спасского | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Август 2010 |  |
| 2. | Замена задвижки Ду=100 ул. Мира-Пролетарская | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Сентябрь 2010 |  |
| 3. | Замена задвижки Ду=100 ул. Урицкого-Кирвера | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Сентябрь 2010 |  |
| 4. | Замена задвижки Ду=100 ул. Урицкого-Февральская | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Сентябрь 2010 |  |
| 5. | Замена задвижки Ду=100 ул. Серика-Кирова | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Сентябрь 2010 |  |
| 6. | Кап. ремонт станции 2-го подъема | Финансирование | 1 млн. руб. | По решению администрации |  |
| 7. | Заменить водопровод по: ул. Тарана от ул. Шухова ул. Мира от ул. Косяка за ул. Антонова, замена врезки Мира,30 | Финансирование | 600 м. и 400 м. примерно 1,1 млн. руб. | По решению администрации |  |
| 8. | Замена водопровода ул. Луначарского-Пролетарская | Труба пнд Д=110 Задвижки Ду=100 | 40м 2шт | Август 2010 |  |
| 9 | Установить автоматику на водозаборе «Северный» | Токовая защита, ЭКМ Охран. устр. «Фотон» | 2 к-та | Октябрь 2010 |  |
| 10 | Капремонт аэротенков очистных сооружений | финансирование | 400 тыс. руб. | по решен. Администрации |  |
| 11 | Установить отоплен. ст. 2-го подъема | Турбир. котел отоп. регистры | 1 шт. 3 шт. | Сентябрь 2010 |  |
| 12 | Горячее водоснабжение очистных сооружений | Электротитан | 1 шт. | Октябрь 2010 |  |
| 13 | Капремонт воздуходувки очистных сооружений | Финансирование | 300 тыс. руб. | По решен. администрации |  |
| 14 | Установить отопление КНС ул. Мира | Электрокотел, отоп. регистры | 10 тыс. руб. | Октябрь 2010 |  |
| 15 | Установить автоматику контроля КНС Мира | Комплект автоматики | 10 тыс.руб. | Ноябрь 2010 |  |
| 16 | Замена ст.труб на пнд на скваж. №5 и №6 | труба пнд 110 | 450м. | По решен. Администр |  |
| 17 | Устан. счетч на общежитии ул. Луначарского | Счетчики-водомеры | 11 шт. | Ноябрь 2010 |  |
|  | с. Замостье |  |  |  |  |
| 18 | Замена задвижек ул. Добросельск.-1-во Майская | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Декабрь 2010 |  |
| 19 | Замен. задвижки ул. Чехова – Дорогощанская - Куток | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Декабрь 2010 |  |
| 20 | Замена задвижки ВНБ | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Янв. 2011 |  |
|  | с. Безымено |  |  |  |  |
| 21 | Замена задвижки ВНБ | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Янв. 2011 |  |
| 22 | Замена задвижки ВНБ возле ДК | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Февраль 2011 |  |
| 23 | то же возле мехмастерс. | Задвижка ДУ=100 | 2 шт. | Март 2011 |  |
|  | с. Козинка |  |  |  |  |
| 24 | Установить задвижку возле школы | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Август 2010 |  |
| 25 | Заменить задвижки по ул. Центральная | Задвижка ДУ=100 | 2 шт. | Ноябрь 2010 |  |
| 26 | Установ. токовую и уровн. защиту на КНС | токовая защита уровневая защита | 1 к-т 1 к-т | Март 2011 |  |
|  | с. Гора-Подол |  |  |  |  |
| 27 | Заменить задвижку по ул. Советская-Гаи | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Январь 2011 |  |
| 28 | Заменить задв. по ул. Советская-Борисенко | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Январь 2011 |  |
| 29 | Заменить задв. по ул. Советская-пер. Трудов | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Январь 2011 |  |
| 30 | Замен. задв. по ул. Набережн.-пер. Сумской | Задвижка ДУ=100 | 1 шт. | Январь 2011 |  |
| 31 | Устройство сан. Зоны водозабора с. Новостроевка | ограждение | 240м | По решен. администрации |  |
| 32 | Устройство сан. Зоны водозабора «Южный» | ограждение |  | По решен. администрации |  |
| 33 | Устройство сан. Зоны водозаб. с. Безымено | ограждение |  | По решен. администрации |  |

Приложение № 2

к постановлению

главы администрации района

от «11»    мая   2010 г. № 331

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовки к работе в осенне – зимний

период 2010-2011 гг. ООО « Центр ЖКУ».

| № п/п. | Наименование позиций | Кол-во едн. изм. | Готовность ед. % | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка снегоуборочной техники-всего в т.ч. | 6 ед. | 6 / 100 | - 3 квартал | Директор Чмыхин В.Д. |
|  | ЗИЛ КДМ Е869 ВР | 1 шт. | 1/100 | Апрель-сентябрь | Инженер Павленко С.В |
|  | ЗИЛ 130 С 762 МН | 1 шт. | 1/100 | Апрель-сентябрь | Павленко С.В |
|  | МТЗ-82 40-56 ЕВ | 1 шт. | 1/100 | Апрель-сентябрь | Павленко С.В |
|  | МТЗ-320 40-26 ЕВ | 1 шт. | 1/100 | Апрель-сентябрь | Павленко С.В |
|  | «Синтай» 87-20 ЕВ | 1 шт. | 1/100 | Апрель-сентябрь | Павленко С.В |
|  | Т-40 40-58 | 1 шт. | 1/100 | Апрель-сентябрь | Павленко С.В |
| 2. | Заготовка пескосоляной смеси | 500 т. | --- | Апрель-сентябрь | Павленко С.В |
| 3. | ГСМ | 25 т. | --- | Апрель-сентябрь | Павленко С.В |

Перечень

запчастей, материалов необходимых для подготовки техники

ООО « Центр ЖКУ» к работе в осенне – зимний период 2009-2010гг.

| № п/п. | Наименование техники | Наименование запчастей | Кол-во | Сумма Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗИЛ КДМ Е 869 ВР | Шины Редуктор раздаточный Аккумулятор | 2 1 1 | 9,6 86,0 3,5 |
| 2. | ЗИЛ 130 с 762 МН | Аккумулятор Корзина сцепления Шины | 1 1 2 | 3,5 4,0 9,6 |
| 3. | МТЗ-82 40-56 ЕВ | Шины Аккумулятор | 4 1 | 24,0 4,5 |
| 4. | «Синтай» 87-20 ЕВ | Шины | 4 | 12,0 |
| 5. | Т-40 40-58 ЕВ | Шины Аккумулятор | 4 1 | 24,0 4,5 |
| 6. | МТЗ-320 40-26 | Шины Вал отбора мощности в сборе | 2 1 | 3,6 40,0 |
| 7. | ГСМ |  | 25 т. | 400,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 628,8 |

Приложение №3

к постановлению

главы администрации района

от «11»    мая   2010 г. № 331

МЕРОПРИЯТИЯ

подготовке к работе в осеннее - зимний периоду 2010-2011гг.

по ИП « Коваленко О.Н»

| № п/п. | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Срок исполнения | Материалы | Ответств. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покраска колонок | с. Головчино с. Антоновка Горьковское поселение | апрель | краска голубая | Директор Коваленко О.Н. |
|  | Частичный ремонт крыши | п. Чапаевка, д №1 | апрель-май | стеклоизол. | --/-- |
|  | Замена водопровода 120 м. | с. Головчино Горьковское поселение | май-июнь | труба п/эт | --/-- |
|  | Ремонт канализационных колодцев – 5 шт. | Горьковское поселение | июнь-июль | кирпич, цемент | --/-- |
|  | Ремонт водозаборных колонок-14 шт. | с. Головчино с. Антоновка Горьковское поселение Ивано-Лисичанское с/п | июль-август | запчасти | --/-- |
|  | Ремонт задвижек-11шт. | с. Головчино с. Антоновка Горьковское поселение Ивано-Лисичанское с/п | июнь-июль | запчасти | --/-- |
|  | Ремонт дверей подъездов | п. Чапаевский п. Горьковский | июнь-июль | строй. материалы | --/-- |
|  | Ремонт водостоков | п. Чапаевский п. Горьковский | август | лист. метал | --/-- |
|  | Благоустройство территории дворов | п. Чапаевский п. Горьковский | апрель-июль | клумбы, грунт, песок, краска | --/-- |
|  | Проверка дымоходов | п. Чапаевский п. Горьковский | август-сентябрь | спец. материалы | --/-- |
|  | Обслуживание отопительных котлов | п. Чапаевский п. Горьковский | август-сентябрь | спец. материалы | --/-- |
|  | Подготовка снегоуборочной техники 4 ед. | с. Головчино | октябрь-ноябрь | запчасти | --/-- |
|  | Опрессовка систем отопления | п. Чапаевский п. Горьковский с. Головчино | Сентябрь-октябрь |  | --/-- |
|  | Заготовка пескосоляной смеси | с. Головчино | Октябрь-ноябрь | 50 т. | --/-- |

Приложение № 4

к постановлению

главы администрации

от «11»    мая   2010 г. № 331

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов ТСЖ в Грайворонском районе

на отопительный сезон 2010-2011гг.

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Срок Выполн. | Ответств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли-120 м2 | ул. Урицкого, 90 | июнь | Романов В.Е. |
| 2. | Капитальный ремонт канализации ø 100 – 30 м.п. | ул. Мира 26а | июнь | Романов В.Е. |
| 3. | Ремонт кровли | ул. Свердлова, 4а | апрель | Романов В.Е. |
| 4. | Капитальный ремонт фасада | ул. Мира, 21 ул. Кирова, 32 | июль | Романов В.Е. |
| 5. | Проверка дымоходов | весь жилфонд | август | Романов В.Е. |
| 6. | Ремонт системы ХВС | ул. Мира, 21 ул. Кирвера, 49 ул. Заводская, 2 | август | Романов В.Е. |
| 7. | Ремонт системы ГВС | ул. Урицкого, 90 | июль | Романов В.Е. |
| 8. | Ремонт подъездов | ул. Кирова, 38 | июль | Романов В.Е. |
| 9. | Ремонт электрических сетей по подъездам | ул. Мира, 26а | июль | Романов В.Е. |
| 10. | Промывка, опрессовка системы отопления | Весь жилфонд | сентябрь | Романов В.Е. |

Приложение №5

к постановлению

главы администрации

от «_11_» __мая___2010г.№_331

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к осенне-зимнему периоду

2010-2011 гг. «Грайворонской РЭГС» филиала

«Западное объединение по ЭГХ»

| № | Наименование мероприятий | Един. изм. | Кол-во | Ответст-венный | Срок оконч. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые сети |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт подземных газопроводов и сооружений на них: - ремонт и замена дефектных задвижек кранов, компенсаторов и арматуры на газопроводе; - установка изолирующих фланцев на вводах в жилые многоквартирные дома, где установлены проточные водонагреватели. | шт. шт. | 2 2 | Начальник РЭГС Немцев А.А. | май-август |
| 2. | Капитальный ремонт надземных газопроводов и сооружений на них: - замена (перекладка) газопровода с. Косилово, ул. Кочуковка – ДУ-57; - Замена (перекладка) газопровода с. Новостроевка, ул. Холода – ДУ-76; - Замена (перекладка) газопровода ст. Хотмыжск, ул. Гагарина – ДУ-76; Противокоррозионная окраска газопровода | м.п. м.п. м.п. км. | 40 30 30 35 |  | май-август |
| 3. | Газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП) Ремонт и замена дефектных: - с. Головчино–регуляторов РДБК-200 В; - г. Грайворон – клапан ПСК 50 Н; - Кран шаровый ДУ-15 | шт. шт. шт. | 1 1 52 |  | май-август |
| 4. | Замена устаревших станций катодной защиты | шт. | 1 |  | май-август |
| 5. | Установка СИКЗ в автономных котельных АБК | шт. | 2 |  | май-август |

Приложение № 6

к постановлению

главы администрации

от «_11_» __мая___2010г.№_331

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке МУП «Грайворон теплоэнерго»

к отопительному периоду 2010-2011гг.

| № п/п. | Наименование котельных | Наименование мероприятий | Планируемый срок выполн. | Ответств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Луначарского | Капитальный ремонт котла №3 Замена термометров ТГП-100Э № 1-4 Кап. ремонт газоходов (борова) и дымов. Трубы Ремонт горелок и дымососа котла №2. Замена дренажа от котлов и ХВО до ямы и ремонт лотка Установка фильтра механической очистки. Очистка, промывка, ремонт изоляции баков ХВО. Реконструкция ТК-4а. Замена участка теплосети от ТК-4а до ж/дома. Замена участка теплосети от ТК-4а до д/с «Капелька». Замена участка теплосети от ТК-9б до общежития. Замена участка теплосети от ТК-10 б до милиции. Замена участка теплосети от ТК-10б до жил. дома. | июнь 2010 фев. 2010 авг. 2010 фев. 2010 май 2010 авг. 2010 июль 2010 май 2010 июнь 2010 авг.2010 авг.2010 июль 2010 июль 2010 | Директор МУП «Грайворон теплоэнерго» |
| 2. | Шухова | Ремонт, очистка и промывка баков ХВО (в т.ч. реконструкция линии подогрева баков). Замена сетевого насоса 30 кВт на 15 кВт. Кап. ремонт фильтра №2. Замена вентилятора котла №1. | июль 2010 май 2010 июль 2010 авг. 2010 | --/-- |
| 3. | ПНИ | Промывка котлов №1,2,3,4 кислотой. Ремонт баков ХВО (в т.ч. очистка, промывка). Ремонт теплообменника. Наладка режимов горения котлов. Замена ПЗК-50. Установить затвор поворотный dу 50 на ГВС. Замена участка сети ГВС от ТК-6 до ТК-7. | июль 2010 июнь 2010 июнь 2010 нояб. 2010 июнь 2010 июнь 2010 июль 2010 | --/-- |
| 4. | Гора-Подол | Замена сетевого насоса 15 кВт на 7,5 кВт. Ремонт дренажного трубопровода котельной. Ремонт тепловых камер. | май 2010 июнь 2010 июнь 2010 | --/-- |
| 5. | с. Безыменно | Капитальный ремонт солерастворителя. Капитальный ремонт дымовой трубы. | фев. 2010 окт. 2010 | --/-- |
| 6. | с. Смородино | Промывка котлов кислотой. Замена регулятора РДБК | авг. 2010 май 2010 | --/-- |
| 7. | с. М.Орловка | Замена сетевого насоса 7,5 кВт на 5,5 кВт. Замена сетевого насоса 15 кВт на 7,5 кВт. Замена узла учета газа. Наладка режимов горения котлов | май 2010 фев. 2010 сент. 2010 нояб. 2010 | --/-- |
| 8. | с. Головчино жил. дома | Ремонт дренажной системы. Замена сетевого насоса 22 кВт на 7,5 кВт . Замена пробкового крана dy 65 на опуске газопровода котла №2. Наладка режимов горения котлов. | авг. 2010 май 2010 май 2010 нояб. 2010 | --/-- |
| 9. | с. Головчино больница | Ремонт трубопровода исходной воды в котельной. Ремонт здания котельной. Установить ХВО | авг. 2010 авг. 2010 авг. 2010 | --/-- |
| 10. | п. Горьковский | Замена дренажной трубы ХВО. Ремонт трубопровода исходной воды в котельной. Замена подпиточного насоса 4 кВт на 0.4 кВт. Ремонт кровли. Замена узла учета газа | июнь 2010 июнь 2010 май 2010 авг. 2010 сент. 2010 | --/-- |
| 11. | Кирпичный завод | Замена клапана СИКЗ на электромагнитный. Наладка режимов горения котлов. Ремонт газохода и дымовой трубы Ремонт кровли | фев. 2010 нояб. 2010 июнь 2010 авг. 2010 | --/-- |
| 12. | Администрация района | Оборудование туалета и душевой комнаты. Наладка режимов горения котлов Капитальный ремонт тепловых камер ТК-1 и ТК-2 | авг. 2010 дек. 2010 авг. 2010 | --/-- |

Приложение №7

к постановлению

главы администрации

от «_11_» __мая___2010г.№_331

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к осенне-зимнему периоду

2010-2011 гг. «Грайворонского РЭС»

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Един. им. | К-во | Сроки выполнения | Ответствен ный. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ | км | 115,2 | Март-19,5км Май-22,41км | Оберемок С.Н |
| 2. | Техническое обслуж. ВЛ-10 кВ | км | 30,92 | Февраль – Июль | -«- |
| 3. | Техническое обслуж. ВЛ-0,4 кВ | км | 24,17 | Июль – Октябрь | -«- |
| 4. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | км | 51,1 | Март-сентябрь Март-апрель-9,41 | -«- |
| 5. | Капитальный ремонт ТП-10/0,4кВ | шт. | 35 | Март-апрель 8 шт. | -«- |
| 6. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 7,9 | Март-Сентябрь | -«- |
| 7. | Реконструкция ВЛ-10 кВ | км. | 0,42 | Март-Сентябрь | -«- |
| 8. | Реконструкция ТП | шт. | 2 | Март-Сентябрь | -«- |
| 9. | Расчистка трассы | га. | 10,2 | Май-сентябрь | -«- |

Приложение № 8

к постановлению

главы администрации

от «11»    мая   2010 г. № 331

П Л А Н

мероприятий по подготовке к работе в осеннее – зимний период 2010 – 2011 годов

по учреждениям социальной защиты населения Грайворонского района.

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси-рования. | Срок испол- нения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МСУ «Дом милосердия», с.Мокрая Орловка |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт жилого здания Мокроорловского отделения с. Мокрая Орловка: а) побелка покраска внутри помещения. б) укладка линолеума в палатах. в) замена плинтусов в палатах. | За счет внебюджетных средств | Апрель – май 2010г. | Ст. медсестра Мачанян Н.Г. |
| 2 | Замена отопительной системы жилого здания Дорогощанского отделения. | За счет внебюджетных средств | Май – июнь 2010 г. | Директор Галайко Ф.Н. |
| 3 | Благоустройство прилегающей территории Дорогощанского отделения (строительство забора) | За счет внебюджетных средств | Май 2010 г. | Зам. директора Кренев И.Н. |
| 4 | Ремонт здания в Дорогощанском отделении МСУ «Дом милосердия» с Дорогощь внутри помещения – побелка, покраска. | За счет внебюджетных средств | Июль - август 2010г. | Зам. директора Кренев И.Н. |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | За счет внебюджетных средств | Июнь 2010 г. | Директор Галайко Ф.Н. |
| 6 | Подготовка отопительных систем Мокроорловского отделения (промывка, опрессовка) | За счет внебюджетных средств | Август-сентябрь 2010 г. | Директор Галайко Ф.Н. |
| 7 | Ремонт прачечной в административно-хозяйственном здании. | За счет внебюджетных средств | Август-сентябрь 2010г. | Директор – Галайко Ф.Н. |
| 8 | Электролабораторные испытания | За счет внебюджетных средств | Сентябрь 2010 г. | Директор Галайко Ф.Н. |
| 9 | Проверка техсостояния вентканалов, отопительных, дымовыводящих устройств. | За счет внебюджетных средств | Сентябрь 2010 г. | Зам. директора Кренев И.Н. |
| 10 | Работа на приусадебных участках в Мокроорловском и Дорогощанских отделениях: а) посадка, обработка и уборка картофеля, лука, свеклы, моркови. |  | май - сентябрь 2010г. | М-Орловское отделение зав. складом Лунёва О.Н. Дорогощанское отделение зав. складом Костина Н.А. |
| 11 | Закладка на зимнее хранение с/хоз прдуктов: (т.) -картофель - 4,5 -лук - 0,8 -морковь -1,7 -свекла столовая -0,9 -огурцы, .помидоры - 0,5 | За счет бюджетных средств и самозаготовка | 3й квартал 2010 г. | М - Орловское отделение зав. складом Лунёва О.Н. Дорогощанское отделение зав. складом Костина Н.А. |
| 12 | Заключить договора на поставку продуктов питания , газа,электроэнергии и других услуг. |  | 3й квартал 2010г. | Директор Галайко Ф.Н. |
| МСУ «Дом – интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |
| 13 | Произвести текущий ремонт фасада здания дома-интерната . | За счет внебюджетных средств | май-июнь 2010г. | Директор Корпусов Ф.А. |
| 14 | Изготовить и установить козырек бокового крыльца, короб вентилятора. | За счет внебюджетных средств | март 2010г. | Директор Корпусов Ф.А. |
| 15 | Провести полевые работы по посадке обработка его, по мере наступления полевых работ. | За счет внебюджетных средств | с 01.04. по 30.09.2010г. | Директор Корпусов Ф.А. |
| 16 | Провести обучение операторов газовых котельных. | За счет внебюджетных средств | август 2010г. | Директор Корпусов Ф.А. |
| 17 | Сбор овощей и их переработка |  | Июль – сентябрь 2010г. | Сестра – хозяйка Хмеленко Г.И. |
| 18 | Закладка овощей на хранение (т.) -картофель - 3,0 -лук - 0,25 -морковь -0,3 -свекла столовая -0,3 -огурцы, .помидоры - 0,6 | Бюджетные средства, самозаготовка | Июль – сентябрь 2010г. | Сестра – хозяйка Хмеленко Г.И. |
| 19 | Выполнить работы по утеплению окон и дверей . | За счет внебюджетных средств | сентябрь 2010г. | Сестра – хозяйка Хмеленко Г.И. |
| 20 | Произвести косметический ремонт помещения котельной и тех. обслуж. газового оборудования , промывка и опрессовка отопит.системы | За счет внебюджетных средств | до 1 августа 2010г. | Директор Корпусов Ф.А. |
| 21 | Произвести проверку и техническое обслуживание дымоотводящих устройств от газовых котлов | За счет внебюджетных средств | Август 2010г. | Директор Корпусов Ф.А. |
| 22 | Выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения дома-интерната. | За счет внебюджетных средств | август –сентябрь 2010г. | Директор Корпусов Ф.А. |
| 23 | Заключить договора на поставку продуктов питания , газа,электроэнергии и других услуг. | Бюджетные средства | в течении всего периода | Директор Корпусов Ф.А. |
| МУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних», с.Козинка |  |  |  |  |
| 24 | Частичный ремонт системы водоснабжения | Бюджетные средства | До 1.09.2010г. | Директор Мовчан Н.Н. |
| 25 | Промывка и опрессовка отопительной системы | Бюджетные средства | Август 2010г. | Зам.директора по хоз.части Кныш Л.П. |
| 26 | Чистка канализационных колодцев | Бюджетные средства | Сентябрь 2010г. | Зам.директора по хоз.части Кныш Л.П. |
| 27 | Проведение ревизии и ремонта запорной арматуры, стояков теплоснабжения | Бюджетные средства | Август – сентябрь2010г. | Зам.директора по хоз.части Кныш Л.П. |
| 28 | Побелка, покраска жилых и подсобных помещений | Бюджетные средства | 3й квартал 2010г. | Директор Мовчан Н.Н. |
| 29 | Утепление жилых и подсобных помещений | Бюджетные средства | Сентябрь 2010г. | Зам.директора по хоз.части Кныш Л.П. |
| 30 | Лабораторные испытания электрооборудования | Бюджетные средства | Апрель 2010г. | Директор Мовчан Н.Н. |
| 31 | Заключить договора на поставку продуктов питания , газа, электроэнергии и других услуг. | Бюджетные средства | 3-4й квартал 2010г. | Директор Мовчан Н.Н. |
| Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |
| 32 | Ремонт фасада здания управления | За счет внебюджетных средств | Апрель – май 2010г. | Начальник Л.Сирота |
| 33 | Установка противопожарной сигнализации | Бюджетные средства | Март – апрель 2010г. | Зам. начальника Т.Борисова |
| 34 | Произвести проверку и техническое обслуживание дымоотводящих устройств и газовых котлов | Бюджетные средства | Сентябрь 2010г. | Зам. начальника Т.Борисова |
| 35 | Промывка и опрессовка отопительной системы | Бюджетные средства | Сентябрь 2010г. | Зам. начальника Т.Борисова |
| 36 | Провести обучение операторов газовых котельных. | За счет внебюджетных средств | август 2010г. | Зам. начальника Т.Борисова |

Т.Борисова

4-66-56

Приложение № 9

к постановлению

главы администрации

от «_11_» __мая___2010г.№_331

Мероприятия

по подготовке лечебно- профилактических учреждений

Грайворонского района к работе в осенне- зимний период

на 2010- 2011 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Сума средств (тыс. руб.) | Ответственный | Примечание (источник Финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Больницы |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и опрессовка тепловой системы |  |  |  |  |
|  | Сделать ревизию запорной арматуры, промыть и опрессовать отопительную систему в Грайворонской ЦРБ. Необходима замена 2-х задвижек отопительной системы инфекционного отделения ЦРБ. Установка автоматической пожарной сигнализации в здании инфекционного отделения, гаражей и складов. Текущий ремонт, замена лифтов лечебного корпуса. Ремонт крыши гинекологического отделения, лечебного корпуса и поликлиники ЦРБ. Текущий ремонт лечебного корпуса. Капитальный ремонт (строительство) инфекционного отделения. Ремонт и установка приточно- вытяжной вентиляции в бак. лаборатории. Установка приточно- вытяжной вентиляции в лечебном корпусе ЦРБ. | до 01.10.2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
|  | Сделать ревизию запорной арматуры, произвести ремонт, промыть и опрессовать отопительную систему в Головчинской УБ, Смородинском и Безыменском ФАП. Установить автоматическую пожарную сигнализацию в гараже и кухне Головчинской УБ, ремонт овощехранилища и ремонт кухни Головчинской УБ. | до 01.10.2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
| 2. | Ремонт и установка контрольно- измерительных приборов |  |  |  |  |
|  | Произвести проверку теплового счетчика в ЦРБ и Головчинской УБ. Установка нового теплового счётчика в Сородинском и Козинском ФАПах. | до 01.10.2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
| 3. | Ремонт водопровода |  |  |  |  |
|  | Частично заменить канализационные трубы в подвале главного лечебного корпуса Грайворонской ЦРБ. | до 10.2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
| 4. | Ремонт помещений и кровли. |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыши Сородинского ФАП и Дорогощанского ОВОП. | до 01 06 2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
|  | Ремонт водопроводной скважины в ЦРБ. | до 01.10.2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
| 5. | Заготовка картофеля, овощей и фруктов для обеспечения питания больных |  |  |  |  |
|  | Произвести подготовку овощехранилищ к приему картофеля и овощей Грайворонской ЦРБ и Головчинской УБ. | до 01.08.2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
|  | Заготовить для Грайворонской ЦРБ: Картофеля- 32 тонны, Капусты- 7,8 тонны, Лука- 2,7 тонны, Моркови- 4,0 тонны, Свеклы- 4,7 тонны, Огурцов- 1,0 тонну Помидор- 1,0 тонну. | до 01.10.2010 г |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Спонсорская помощь. |
|  | Заготовить для Головчинской УБ: Картофеля- 6,0 тонны, Капусты- 0,8 тонны, Лука- 0,5 тонны, Моркови- 0,4 тонны, Свеклы- 0,4 тонны, Огурцов- 0,2 тонну Помидор- 0,2 тонну. | до 01.10.2010 г. |  | Главный врач Головчинской УБ Савченко Т. А. | Спонсорская помощь. |
| II. Амбулатории |  |  |  |  |  |
|  | Дорогощанская амбулатория- ремонт крыши, текущий ремонт. | до 01.08.2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
| III. ФАПы |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена газовых счётчиков |  |  |  |  |
|  | Поликлиника ЦРБ, Антоновский ФАП, Горьковский ФАП, Косиловский ФАП | до 01.10.2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
| 7. | Текущий ремонт зданий |  |  |  |  |
|  | Безыменский ФАП (необходима установка санузла и влдопровода), Порозовский ФАП, II- Новотроевский ФАП, Казаче- Лисичанский ФАП, Мощенский ФАП, Дунайский ФАП (замена окон), Антоновский ФАП, Горьковский ФАП, Добросельский ФАП. | 2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет, внебюджетные счисления. |
| 8. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Д- Ивановский ФАП, | 2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
| 9. | Установка водопровода и канализации |  |  |  |  |
|  | На 16 ФАПах. | до 01.12.2010 г. |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
| 10. | Установка молниезащиты |  |  |  |  |
|  | На всех зданиях ЛПУ | в течение года |  | Зам. главного врача по АХЧ Амельченко Н. И. | Бюджет |
| 11. | Поверка дымоходов |  |  |  |  |
|  | На 20 ФАПах, ОВОП -3 и общежитие ЦРБ | до 01 10 2010 г. |  |  |  |

Подготовил:

Амельченко Н.И.

4-50-71.

Приложение № 10

к постановлению главы

администрации района

от «11» мая 2010 г. № 331

# П Л А Н РАБОТЫ

управления образования администрации Грайворонского района

по подготовке учреждений образования к новому учебному году

и работе в осенне-зимних условиях 2010-2011 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение | Количество необходимых денежных средств(тыс.рублей) | Количество подтвержденных средств (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Определение необходимых объемов по косметическому ремонту учреждений образования. | до 01.05. 2010 г | Брус Д.Ю. Руководители образовательных учреждений | 0 | 0 |
|  | Определение объема первоочередных ремонтов учреждений образования | до 01.05. 2010 г | Брус Д.Ю. Руководители образовательных учреждений | 1512,0 | 0 |
|  | Составление смет на ремонт учреждений образования, подача заявок на материалы. | до 01.05. 2010 г | ОКС администрации района Руководители образовательных учреждений | 0 | 0 |
|  | Целевое обеспечение образовательных учреждений учебниками | до 01.09. 2010 г | Управление образования | 120,0 | 120,0 |
|  | Приобретение краски на ремонт образовательных учреждений | до 01.06. 2010 г | Управление образования | 250,0 | 0 |
|  | Приобретение цемента на ремонт образовательных учреждений | до 01.06. 2010 г | Управление образования | 57,0 | 0 |
|  | Приобретение и перезаправка огнетушителей | до 01.07. 2010 г | Управление образования | 99,5 | 99,5 |
|  | Установка АПС | до 01.08. 2010 г | Управление образования | 685,0 | 685,0 |
|  | Установка систем молниезащиты | до 01.09. 2010 г. | Управление образования | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки образовательных учреждений района к началу учебного года и работе в осенне-зимний период 2010-2011г. | июль-октябрь 2010 г | Кучерявенко М.Л. Брус Д.Ю. | 0 | 0 |
|  | Составление плана мероприятий подготовки к отопительному сезону 2010-2011гг. с учетом выявленных неисправностей систем отопления 2009-2010 гг. | до 01.06. 2010 г | ОКС администрации района, управление образования | 0 | 0 |
|  | Обеспечить завершение косметического ремонта зданий и инженерных сетей учреждений образования, ремонт котельных, отопительных систем | до 15.08.2010 г. до 01.10.2010 г. | ОКС администрации района Руководители образовательных учреждений | 4000,0 | 0 |
|  | Промывка, опрессовка отопительных систем. | до 01.10.2010 г. | ОКС администрации района | 350,0 | 0 |
|  | Совместно с управлением по технологическому надзору Ростехнадзора по Белгородской области обследование газовых котельных на предмет их безопасной работы в осенне-зимний период 2010-2011г. | до 01.10.2010 г. | ОКС администрации района, управление образования | 0 | 0 |
|  | Замеры омического сопротивления | до 01.10.2010 г. | ОКС администрации района, управление образования | 250,0 | 0 |
|  | Установить оперативную отчетность о подготовке учреждений образования к новому учебному году и отопительному сезону. | июль-октябрь 2010 г. Срок отчетности 1-го и 15-го числа каждого месяца, начиная с июля | Брус Д.Ю. | 0 | 0 |
|  | Рассмотреть на совещаниях директоров готовность образовательных учреждений к началу учебного года и отопительному сезону. | август-октябрь 2010г. | Кучерявенко М.Л. Брус Д.Ю. | 0 | 0 |
|  | Осуществить запланированные мероприятия по поверке и установке счетчиков учета тепловой энергии, газа и воды в учреждениях образования. | до 15.09.2010г. | ОКС администрации района Руководители образовательных учреждений | 350 | 0 |
|  | Обучение операторов котельных. | до 15.09.2010г. | ОКС администрации района | 10,4 | 0 |
|  | Обеспечить комиссионную приемку всех образовательных учреждений по актам готовности, подписанным членами комиссии. | до 15.08.2010 г. | Кучерявенко М.Л. Брус Д.Ю. | 0 | 0 |

Подг.   Брус Д.Ю.

Приложение №11

к постановлению главы

администрации района

от «11»    мая   2010 г. № 331

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке учреждений культуры к отопительному периоду 2010-2011гг.

управление культуры администрации Грайворонского района

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грайворонский РДК | Остекление оконных проемов, ремонт дверных проемов, ремонт электропроводки, ремонт внутренних и наружных стен, ремонт водопровода | 01.09.2010 г | Четвергова Л.А. |
| 2 | Антоновский СМДК | Ремонт крыши, штукатурка, покраска фасада, устройство отмостки, ремонт напольной плитки, ремонт электропроводки и подвесного потолка, ремонт дымохода, покраска, штукатурка, ремонт канализации | 01.09.2010 г | Кретова И.А. |
| 3 | Безыменский СМЖДК | Ремонт крыши, установка водяного счетчика | 01.09.2010 г | Перепечай Л.Н. |
| 4 | Почаевский СМДК | Ремонт цокольной части здания, штукатурка, покраска, ремонт фасада здания, отмостки | 01.09.2010 г | Гордеева Е.И. |
| 5 | Козинский СМДК | Ремонт крыши, откосов, ремонт электропроводки, ремонт напольного покрытия в спортивном зале, ремонт дверных проемов | 01.09.2010 г | Мартынчук Н.Н |
| 6. | Дорогощанский СМДК | Ремонт системы отопления, крыши, утепление дверных проёмов | 01.09.2010 г | Новак О.А. |
| 7 | Доброивановский СДК | Побелка и покраска с наружи и внутри помещения, замена полов, утепления, остекление дверных и оконных проемов | 01.09.2010 г | Диденко О.Б. |
| 8 | Добросельский СДК | Капитальный ремонт | 01.09.2010 г | Чмыхин С.И. |
| 9 | Дунайский СДК | Капитальный ремонт | 01.09.2010г | Ковалева Г.М. |
| 10 | Ивано-Лисичанский СДК | Остекление окон, ремонт дверных проемов | 01.09.2010 г | Михайленко Л.Н. |
| 11 | Мокро-Орловский СДК | Капитальный ремонт | 01.09.2010 г | Приходько И.А. |
| 12 | Смородинский СДК | Остекление окон, ремонт дверных проемов, побелка, покраска | 01.09.2010 г | Чистюхина Л.П. |
| 13 | Косиловский СДК | Капитальный ремонт | 01.09.2010 г | Сеина Е.И. |
| 14 | Казачье-Лисичанский СДК | Остекление окон, ремонт дверных проемов | 01.09.2010 г | Сеина В.И. |
| 15 | Ломенский СК | Остекление окон, ремонт дверных проемов, частичный ремонт электропроводки | 01.09.2010 г | Перова В.И. |
| 16 | Глотовский СК |  | 01.09.2010 г | Бердиева А.А. |
| 17 | Гора-Подольский СДК | Остекление окон, ремонт дверных проемов, частичный ремонт электропроводки | 01.09.2010 г | Селищев В.В. |
| 18 | Дроновский СК | Остекление окон, ремонт дверных проемов | 01.09.2010 г | Ванина А.М. |
| 19 | Санковский СК | Остекление окон, ремонт дверных проемов | 01.09.2010 г | Маковеева А.И. |
| 20 | Горьковский СДК | Остекление окон, ремонт дверных проемов | 01.09.2010 г | Легеньковская Л.В. |
| 21 | Порозовский СК | Остекление окон, ремонт дверных проемов | 01.09.2010 г | Кардашова Н.А. |
| 22 | Библиотека им. А.С. Пушкина | Комплектация средствами пожаротушения, косметический ремонт здания | 01.09.2010 г | Хмеленко С.А. |
| 23 | Детская Библиотека | Ремонт крыши, покраска фасада, проверка теплового счетчика | 01.09.2010 г | Клыженко А.В. |
| 24 | Кинотеатр «Космос» | Остекление окон, ремонт дверных проемов, частичный ремонт электропроводки | 01.09.2010 г | Диденко В.О. |

Бузинов Ю.С.

4 56 08

Приложение № 12

к постановлению

главы администрации

от «11»    мая   2010 г. № 331

МЕРОПРИЯТИЯ

подготовка к отопительному сезону 2010-2011гг.

по МУП «Грайворонское ТП».

| № п/п | Наименование мероприятий и работ | Срок выполнения | Ответств. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести профилаку системы отопления автобусов,КамАЗа, «Газель», «Нива», проверить и заменить смазку | до 15.10.2010г. | Агарков В.В. Хворост В.М. |
| 2. | Произвести замену резины для работы в осенне-зимний период | 01.11.2010г. | АгарковВ.В. |
| 3. | Издать приказ для водительского состава о сливе воды из системы охлаждения двигателя по окончанию смены. | При понижении темп. до 0°С | Краснокутский В.М Хворост В.М |
| 4. | Создать резерв автомобильных шинд Для безаварийной и бесперебойной работы в осенне-зимний период. | 01.11.2010г. | Агарков В. Хворост В.М. |
| 5. | Провести профилактику и необходимый ремонт отопительной системы мехмастерских, гаража, автостанции и здания администрации. | до 15.10.2010г | Агарков В. Симоненко Н. Хворост В.М. |
| 6. | Выполнить работы по утеплению оконных проемов, ворот в гараже и механической мастерской. | до 15.10.2010г | Агарков В.В. Хворост В.М. |
| 7. | Завести необходимое количество песка и соли для обработки дорожного покрытия при гололеде. | до 01.11.2009г. | Симоненко Н. Агарков В.В. |
| 8. | Провести работы по утеплению системы водоснабжения мойки и подготовить моечную площадку (желоб для отвода воды, подъезды) | до 15.10.2010г | Агарков В.В. Краснокутский В. Хворост В.М. |
| 9. | Утвердить графи проведения инструктажа для водителей об особенностях эксплуат. подвижного состава в осенне-зимний период |  | Хворост В.М. |
| 10. | При выезде рейсовых автобусов на линию информировать водителей о состоянии дорог, постоянно поддерживать связь с дорожными служ. | Осеннее- зинний период | Дежурные механики. |

Приложение №13

к постановлению

главы администрации

от «_11_» __мая___2010г.№_331

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к работе осеннее- зимний

период 2010-2011 гг.Грайворонского филиала

ООО «Спецстрой-7»

- Проведение работ по подготовке автодорог к зимнему содержанию:

| Наименование работ | Един. измерения | Наличие на обслуживание |
| --- | --- | --- |
| Контрольный Ямочный ремонт | км/м2 | 199,6 |
| Подготовка Полосы отвода | км | 213,4 |
| Подготовка труб | шт/мп | 149 |
| Подготовка мост. сооружений | шт/мп | 18 |

2. Заготовка материалов:

| Наименование | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Песок | т. | 4570 |
| Тех. соль | т. | 653 |
| ПСС | т. | 3500 |
| В т.ч. сильно конц-ная | т. | 390 |
| Холодный а/б | т. | - |
| Черный щебень | т. | 20 |

3.Наличие необходимого количества снегозащитных устройств, предупреждающих вех, дорожных знаков, информирующих об условиях проезда (скользкая дорога, ограничение скорости и другие): дорожные знаки  6.2 – 75 шт.

4.Наличие резерва ГСМ:

| Наименование | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Бензин | тн. | 3,6 |
| Диз. топливо | тн. | 4,8 |
| Масло | тн. | 0,5 |

5.наличие и состояние техники (ед.) для зимнего содержания дорог:

| Наименование | Базов шасси | Наличие | К-во исправн. автотехники | Неисправно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределители ПСС с плужным отвалом |  | 5 | 3 | 2 |
| Автогрейдер | дз-180 дз-122 дз-149 | 4 | 3 | 1 |
| Бульдозер колесн. Со снегоочестительным оборудованием | мтз-80 лтз-60 т-150 ЮМЗ | 5 | 4 | 1 |
| Погрузчик |  | 5 | 4 | 1 |