Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года №730-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области», постановлением администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от 23 октября 2024 года №540 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Грайворонского муниципального округа», распоряжением администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от 24 октября 2024 года № 954-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Грайворонского муниципального округа» постановляю:

- Утвердить муниципальную программу «Совершенствование 
и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (прилагается).

2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»,                      сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа – начальника управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Грайворонского муниципального округа

Белгородской области

от « __ » _________ 20__ года №____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

1. Оценка текущего состояния транспортной  инфраструктуры

Транспорт является важнейшей составной частью производственной 
и социальной инфраструктуры Грайворонского муниципального округа. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, 
это система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования.

На территории Грайворонского муниципального округа сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный, железнодорожный транспорт. Грайворонский муниципальный округ имеет развитую транспортную инфраструктуру. Он обладает разветвленной сетью автомобильных дорог общей протяженностью 537,274 км, в том числе: автодороги областной собственности составляют 207,9 км, улично-дорожной сети – 329,374 км. По состоянию на 01.01.2024 автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 511,804 км, что составляет 95,3 % 
от общей протяжённости автодорог округа. Населенные пункты  Грайворонского муниципального округа имеют автобусное сообщение 
с районным центром.

Транспортом общего пользования за 2023 год перевезено 
111,76 тыс. человек.

Пассажирооборот транспорта в 2023 году составил 5314,88 тыс. пасс - километров.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог муниципального округа приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров. Рост транспортных издержек ведет, в свою очередь, к снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики муниципального округа.

Остается низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности.

Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы  Грайворонского муниципального округа является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается 
в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа и достижения современной 
и эффективной работы транспортной инфраструктуры в муниципальном округе.

2. Приоритеты и цели государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Грайворонского муниципального округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (далее - муниципальная программа) сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года».

Основные приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда 
для жизни».

Целевым показателем, характеризующим достижение национальной цели к 2030 году, является обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Грайворонского муниципального округа и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры и направлена на выстраивание комфортной системы расселения, что способствует равномерному развитию сельских территорий округа.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить доступность территорий, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие индивидуального и пассажирского транспорта общего пользования, улучшение транспортного обслуживания населения, возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

В муниципальную программу включены мероприятия, предусмотренные государственной программой Белгородской области «Совершенствование 
и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель муниципальной программы: сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог улично-дорожной сети округа.

Для достижения цели муниципальной задачи реализуются следующие мероприятия: содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения  
и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населённых пунктов округа.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы на региональном уровне направлены на достижение национальной цели, в том числе достижение целевого показателя «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, 
на уровне не менее 85 процентов», развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий, приведение дорожной инфраструктуры в соответствие 
с нормативными требованиями путем выполнения работ по ремонту, обеспечению сохранности автомобильных дорог улично-дорожной сети округа.

Достижение национальной цели осуществляется путем решения следующих задач:

-	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог улично-дорожной сети округа и искусственных сооружений на них;

-	строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети округа;

-	обеспечение своевременного и качественного выполнения работ 
в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог улично-дорожной сети округа 
и искусственных дорожных сооружений на них.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

-	доля автомобильных дорог улично-дорожной сети округа, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году составит 
85 процентов;

-	пассажирооборот автомобильным транспортом к 2030 году составит  5500,0 тыс. пассажиро-километров.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной системы 
и дорожной сети Грайворонского муниципального округа                                           Белгородской области»

СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 
показателей конечного результата муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <1> | Метод сбора информации <2> | Временные характе-ристики показателя <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1: Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | Ан=(Ао/По)*100%, где Ан – доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям в процентах, Ао – протяжённость отремонтированных автодорог в км, По – общая протяжённость автодорог местного значения в км. | Единовременное обследование | Ежегодно |
| 2 | Показатель 2: Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа | км | Ао – протяжённость отремонтированных дорог | Единовременное обследование | Ежегодно |
| 3 | Показатель 3: Пассажирооборот транспортом общего пользования | млн. пасс.-км | Пп - пассажирооборот транспортом общего пользования | Периодическая отчётность | Ежемесячно |
| 4 | Показатель 4: Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа | км | Ао – протяжённость отремонтированных дорог | Единовременное обследование | Ежегодно |
| 5 | Показатель 5 Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов | шт | Км – количество маршрутов | Периодическая отчётность | Ежегодно |

<1> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<2> В графе 8 «Метод сбора информации» указываются:

1 - периодическая отчетность,

2 - перепись,

3 - единовременное обследование (учет),

4 - бухгалтерская отчетность,

5 - финансовая отчетность,

6 - социологический опрос,

7 - административная информация,

8 - прочие (указать).

При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения приводятся наименование формы 
и реквизиты акта, которым она утверждена.

<3> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель 
за период).

II. Паспорт                                                                                                                                                                                                                  муниципальной программы Грайворонского муниципального округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области»
 (далее - муниципальная программа)

| 1. Основные положения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, куратор муниципальной программы | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа, Р.Г. Твердун - заместитель главы администрации муниципального округа-начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК |  |
| Соисполнитель муниципальной программы | Михайлов Е.Н. - начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа в соответствии с социально - экономическими потребностями населения |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) не выделяется |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | ВСЕГО | 160 640,7 |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | областной бюджет | 48,6 |
|  | местный бюджет | 160 592,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранность и развитие автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа, в соответствии с темпами экономического развития муниципального округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок. 2. Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Грайворонском муниципальном округе. |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Показатель |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Обеспечение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог | КПМ | Прогрессирующий | Процент | 83 | 2023 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,5 | 84,5 | 84,7 | 85,0 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | Обеспечение доли дорожной сети в местного значения, соответствующей нормативным требованиям | Доля дорожной сети местного значения, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.1 | Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа | КПМ | Прогрессирующий | км | 4,04 | 2023 | 3,54 | 3,64 | 3,76 | 3,87 | 3,98 | 4,10 | 4,22 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | Обеспечение доли дорожной сети в местного значения, соответствующей нормативным требованиям | Доля дорожной сети местного значения, находящейся в нормативном состоянии |
| 2 | Пассажирооборот транспортом общего пользования | КПМ | Прогрессирующий | млн. пасс.-км | 5,315 | 2023 | 4,337 | 4,500 | 4,700 | 4,900 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | Распоряжение МВД России от 29 августа 2022 года № 1/9750 | Администрация Грайворонского муниципального округа | Обеспечение доли дорожной сети в местного значения, соответствующей нормативным требованиям | Транспортная подвижность населения |
| 2.1 | Дотации на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания на внутримуниципальном пригородном сообщении | КПМ | Прогрессирующий | тыс.руб. | 15 393,7 | 2023 | 24 137,8 | 10 408,1 | 10 720,1 | 11 841,5 | 12 196,5 | 12 562,2 | 12938,8 | Распоряжение МВД России от 29 августа 2022 года № 1/9750 | Администрация Грайворонского муниципального округа | Обеспечение доли дорожной сети в местного значения, соответствующей нормативным требованиям | Транспортная подвижность населения |

| 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обеспечение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | КПМ | Процент | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 1.1. | Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа | КПМ | км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Пассажирооборот транспортом общего пользования | КПМ | млн. пассажиро-км. | 4,337 | 4,351 | 4,364 | 4,378 | 4,391 | 4,405 | 4,419 | 4,432 | 4,446 | 4,459 | 4,473 | 4,500 |
| 2.1. | Дотации на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания на внутримуниципальном пригородном сообщении | КПМ | тыс.руб. | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,3 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 10408,1 |

4. Структура муниципальной программы Грайворонского муниципального округа

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области" |  |  |
|  | Ответственный куратор: Твердун Р.Г. - заместитель главы администрации муниципального округа - начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК |  |  |
|  | Ответственный соисполнитель за реализацию Михайлов Е.Н. - начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.1.1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети | В соответствии с программой дорожной деятельности выполнены дорожные работы | Доля дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.1.2. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах улично-дорожной сети муниципального округа | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог улично-дорожной сети муниципального округа и искусственных сооружений на них | Доля дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.2. | Комплексы процессных мероприятий 1 "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения" |  |  |
| 1.2.1. | Ответственный куратор: Твердун Р.Г. - заместитель главы администрации муниципального округа - начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК |  |  |
| 1.2.2. | Ответственный соисполнитель за реализацию Михайлов Е.Н. - начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.2.3. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог улично-дорожной сети района и исусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.3. | Комплексы процессных мероприятий 2 «Транспортного обслуживания населения» |  |  |
| 1.3.1. | Ответственный куратор: Твердун Р.Г. - заместитель главы администрации муниципального округа - начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК |  |  |
| 1.3.2. | Ответственный соисполнитель за реализацию Михайлов Е.Н. - начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.3.3. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Пассажирооборот транспорта общего пользования |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Грайворонского муниципального округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 917 | 0409 0409 0409 0408 | 0810120570 0810272140 08102S2140 0820160180 0820297001 0820173850 | 244 | 89 043,2 | 24 834,7 | 25 579,7 | 26 347,1 | 27 137,5 | 27 951,6 | 28 790,1 | 249 683,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 917 | 0408 0409 | 0820297001 0820173850 0810272140 | 244 | 49 011,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 49 059,7 |
|  | местный бюджет | 917 | 0409 | 0810120570 | 244 | 40 032,1 | 24 826,6 | 25 571,6 | 26 339,0 | 27 129,4 | 27 943,5 | 28 782,0 | 200 624,2 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 917 917 | 0409 0409 | 0810120570 0810272140 08102S2140 | 244 244 | 64 905,4 | 14 426,6 | 14 859,4 | 15 305,2 | 15 764,4 | 16 237,3 | 16 724,4 | 158 222,7 |
|  | феделальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 917 | 0409 | 0810272140 | 244 | 38 000,0 |  |  |  |  |  |  | 38 000,0 |
|  | местный бюджет | 917 917 | 0409 0409 | 0810120570 08102S2140 | 244 244 | 26 905,4 | 14 426,6 | 14 859,4 | 15 305,2 | 15 764,4 | 16 237,3 | 16 724,4 | 120 222,7 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий 2 "Транспортного обслуживания населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 917 917 | 0408 0408 | 0820297001 0820173850 0820160180 | 244 244 | 24 137,8 | 10408,1 | 10 720,1 | 11 841,5 | 12 196,5 | 12 562,2 | 12938,8 | 94 805,0 |
|  | феделальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 917 | 0408 | 0820297001 0820173850 | 244 244 | 11 011,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 11 059,7 |
|  | местный бюджет | 917 | 0408 | 0820160180 | 244 | 13 126,7 | 10 400,0 | 10 712,0 | 11 833,4 | 12 188,4 | 12 554,1 | 12 930,7 | 83 745,3 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение                                                                                                                                 к паспорту муниципальной программы Грайворонского муниципального округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Грайворонского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс |  | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю |  | Реквизиты акта (при наличии) |  | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения Грайворонского муниципального округа | Показатель рассчитывается по итогам года | где: Др - доля автомобильных дорогместного значения, соответствующих нормативным требованиям, процент; Lнт рз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользованияместного значения, соответствующая нормативным требованиям, км; Lрз нтф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям, переданных в муниципальную собственность на отчетный период, км; Lобщ рз2017 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря 2017 г., км | Базовое значение Lобщ рз2017 составляет 6579,6 км (по состоянию на 31.12.2017 года) |  | 1 | Исключен распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 1663-р |  | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |  | Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом |
| 2 | Пассажирооборот транспортом общего пользования | млн. пасс.-км | "Пассажирооборот" — основной показатель раобты транспорта, произведение числа перевезённых пассажиров на расстояние их перевозки, "автомобильный транспорт" - видназемного транспорта, осуществляющий перевозку грузов и пассажиров по безрельсовым путям | Периодичность формирования информации по показателям "Пассажирооборот автомобильным транспортом" - ежемесячная. | ОП=Пат+Пжд, где: ОП - пассажирооборот автомобильным, железнодорожным (в пригородном сообщении) и авиационным (по субсидируемым маршрутам) транспортом; Пат - пассажирооборот автомобильным транспортом на территории Белгродской области; Пжд - пассажирооборот железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Белгородской области |  |  | Показатель "Пассажирооборот автомобильным транспортом" - сведения Белгородстат | 1.24.2 (по показателю "Пассажирооборот автомобильным транспортом") |  | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |  | 15 января года, следующего за отчетным |

| Ш. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (далее – комплекс процессных мероприятий 1) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Ответственный исполнительный орган администрации Грайворонского муниципального округа | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог | Регрессирующий | муниципальная программа | % | 83 | 2023 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,5 | 84,5 | 84,7 | 85,0 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.2. | Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа | Регрессирующий | муниципальная программа | км | 4,04 | 2023 | 3,54 | 3,64 | 3,76 | 3,87 | 3,98 | 4,10 | 4,22 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог | Муниципальная программа | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,0 |
| 1.2. | Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа | Муниципальная программа | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,64 |

5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п |  | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа» | Выполнение работ | % | 83 | 2023 | 84 |  | 84,0 | 84,0 | 84,5 | 84,5 | 84,7 | 85,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог |
| 1.1.1. | Произведены дорожные работы по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнение работ | км | 329,374 | 2023 | 329,37 |  | 329,37 | 329,374 | 329,374 | 329,374 | 329,374 | 329,374 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в нормативном состоянии |

6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, из них: | 917 917 | 0409 0409 | 0810120570 0810272140 08102S2140 | 244 244 | 64 905,4 | 14 426,6 | 14 859,4 | 15 305,2 | 15 764,4 | 16 237,3 | 16 724,4 | 158 222,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 917 | 0409 | 0810272140 | 244 | 38 000,0 |  |  |  |  |  |  | 38 000,0 |
|  | местный бюджет | 917 917 | 0409 0409 | 0810120570 08102S2140 | 244 244 | 26 905,4 | 14 426,6 | 14 859,4 | 15 305,2 | 15 764,4 | 16 237,3 | 16 724,4 | 120 222,7 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, из них: | 917 917 | 0409 0409 | 0810120570 0810272140 | 244 244 | 40 000,0 | 5 200,00 | 5 356,00 | 5 516,70 | 5 682,20 | 5852,7 | 6 028,20 | 73635,8 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 917 | 0409 | 810272140 | 244 | 38 000,0 |  |  |  |  |  |  | 38 000,0 |
|  | местный бюджет | 917 | 0409 | 8102S2140 | 244 | 2 000,00 | 5 200,0 | 5 356,0 | 5 516,7 | 5 682,2 | 5852,7 | 6 028,2 | 35635,8 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, из них: | 917 | 0409 | 0810120570 | 244 | 24 905,40 | 9 226,60 | 9 503,40 | 9 788,50 | 10 082,20 | 10 384,60 | 10 696,20 | 84 586,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 917 | 0409 | 0810120570 | 244 | 24 905,4 | 9 226,60 | 9 503,40 | 9 788,50 | 10 082,20 | 10 384,60 | 10 696,20 | 84 586,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к комплексу процессных мероприятий  «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»

План реализации комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 01.01. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2024 году | Х | Михайлов Е.Н. |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 31.01.2024 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 11.03.2024 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.12.2024 |  | Копия формы КС-3 |
| 1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2024 |  | Платежное поручение |
| 1.1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2025 году | Х |  |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 31.01.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 11.03.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.12.2025 |  | Копия формы КС-3 |
| 1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2025 |  | Платежное поручение |
| 1.1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2026 году | Х |  |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 31.01.2026 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 11.03.2026 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.12.2026 |  | Копия формы КС-3 |
| 1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 1.2. | Отремонтировано автодорог местного значения в 2024 году | Х |  |  |
| 1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 15.02.2024 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04.2024 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.12.2024 |  | Копия формы КС-3 |
| 1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2024 |  | Платежное поручение |
| 1.2. | Отремонтировано автодорог местного значения в 2025 году | Х | Михайлов Е.Н. |  |
| 1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 15.02.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.12.2025 |  | Копия формы КС-3 |
| 1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2025 |  | Платежное поручение |
| 1.3. | Отремонтировано автодорог местного значения в 2024 году | Х |  |  |
| 1.3.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на ремонт автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 15.02.2024 |  | Соглашение |
| 1.3.К.2. | Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 01.12.2024 |  | Отчет |
| 1.3.К.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения | 25.12.2024 |  | Отчет |
| 1.4. | Отремонтировано мостов местного значения в 2024 году | Х |  |  |
| 1.4.К.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 15.02.2024 |  | Соглашение |
| 1.4.К.2. | Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 01.09.2024 |  | Отчет |
| 1.4.К.3. | Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 01.12.2024 |  | Отчет |
| 1.4.К.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения | 25.12.2024 |  | Отчет |
| 1.5. | Изготовлена проектно-сметная документация в 2024 году | Х | Михайлов Е.Н. |  |
| 1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 20.11.2024 |  |  |
| 1.5.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 20.12.2024 |  |  |
| 1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.12.2024 |  | Отчет |
| 1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2024 |  | Отчет |
| 1.6. | Изготовлена проектно-сметная документация в 2025 году | Х |  |  |
| 1.6.К.1. | Закупка включена в план закупок | 20.11.2025 |  |  |
| 1.6.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 20.12.2025 |  |  |
| 1.6.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.12.2025 |  | Отчет |
| 1.6.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2025 |  | Отчет |
| 1.7. | Изготовлена проектно-сметная документация в 2026 году | Х |  |  |
| 1.7.К.1. | Закупка включена в план закупок | 20.11.2026 |  |  |
| 1.7.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 20.12.2026 |  |  |
| 1.7.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.12.2026 |  | Отчет |
| 1.7.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 |  | Отчет |

| IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения» (далее – комплекс процессных мероприятий 2) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Ответственный исполнительный орган администрации Грайворонского муниципального округа | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Грайворонского муниципального округа | Муниципальная программа Грайворонского муниципального округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий  2

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Транспортное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пассажирооборот транспортом общего пользования | Прогрессирую-щий | Муниципальная программа | млн. пасс.-км | 5,315 | 2023 | 4,337 | 4,500 | 4,700 | 4,900 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | Администрация Грайворонского муниципального округа |
| 1.2. | Дотации на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания на внутримуниципальном пригородном сообщении | Прогрессирую-щий | Муниципальная программа | тыс.руб. | 15 393,7 | 2023 | 24 137,8 | 10 408,1 | 10 720,1 | 11 841,5 | 12 196,5 | 12 562,2 | 12938,8 | Администрация Грайворонского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Транспортное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пассажирооборот транспортом общего пользования | Муниципальная программа | млн.пасс.-км | 4,337 | 4,351 | 4,364 | 4,378 | 4,391 | 4,405 | 4,419 | 4,432 | 4,446 | 4,459 | 4,473 | 4,500 | 4,500 |
| 1.2. | Дотации на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания на внутримуниципальном пригородном сообщении | Муниципальная программа | тыс.руб. | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 867,34 | 10 408,1 |

| 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде) |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Транспортное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дотации на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания на внутримуниципальном пригородном сообщении | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.-км | млн. пасс.-км | 5,315 | 2023 | 4,337 | 4,500 | 4,700 | 4,900 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |
| 1.2. | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования | Приобретение товаров, работ, услуг | шт. автобусов | 3 | 2024 | 3 | - | - | - | - | - | - | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |
|  | Предоставлено финансирование на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет специального казначейского кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения» всего, в том числе: | 917 917 | 0408 0408 | 0820297001 0820173850 0820160180 | 244 244 | 24 137,8 | 10408,1 | 10 720,1 | 11 841,5 | 12 196,5 | 12 562,2 | 12938,8 | 94 805,0 |
| Всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 917 | 0408 | 0820297001 0820173850 | 244 244 | 11 011,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 11 059,7 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 917 | 0408 | 0820160180 | 244 | 13 126,7 | 10 400,0 | 10 712,0 | 11 833,4 | 12 188,4 | 12 554,1 | 12 930,7 | 83 745,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к комплексу процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»

План реализации комплекса процессных мероприятий  «Транспортное обслуживание населения»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Транспортное обслуживание населения |  |  |  |
| 1.1. | Организованы перевозки населения на муниципальных маршрутах автобусным транспортом | Х |  |  |
| 1.1. | Организованы перевозки населения на муниципальных маршрутах автобусным транспортом | Х |  |  |
| 1.1.К.1. | Муниципальным образованием представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения в муниципальном сообщении | 15.01.2024 | Администрация Грайворонского муниципального округа | Муниципальный контракт, утвержденное расписание муниципальных маршрутов, реестр муниципальных маршрутов |
| 1.1.К.2. | Приняты от органов местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в муниципальном сообщении | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Грайворонского муниципального округа | Отчетные материалы |
| 1.1.К.3. | Перечислена субвенция | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Грайворонского муниципального округа | Отчет о финансировании |
| 1.2. | Обеспечено наличие сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Х |  |  |
| 1.2. | Обеспечено наличие сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2024 году | Х |  |  |
| 1.2.К.1. | Представлены действующие нормативные правовые акты, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за 2024 год |  | Администрация Грайворонского муниципального округа | Нормативный правовой акт |
| 1.2.К.2. | Перечислена субвенция |  | Администрация Грайворонского муниципального округа | Отчет о финансировании |
| 1.3. | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования | Х |  |  |
| 1.3. | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования | Х |  |  |
| 1.3.К.1. | Произведена приемка поставленных товаров | Ежеквартально до 22 числа, месяца следующего за отчетным | Администрация Грайворонского муниципального округа | Акты приемки поставленных товаров |
| 1.3.К.2. | Произведена оплата за поставленные товары по муниципальным контрактам | Ежеквартально до 30 числа месяца следующего за отчетным | Администрация Грайворонского муниципального округа | Отчет о финансировании, соглашение |