БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

30  марта  2023 года                                                                                       № 608

| О ходе исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов Грайворонского городского округа на 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с законом Белгородской области от 14 февраля                2001 года № 131 «О наказах избирателей», Уставом Грайворонского городского округа, Регламентом Совета депутатов Грайворонского городского округа, решением Совета депутатов Грайворонского городского округа от 24 января 2019 года № 147 «О Положении об организации работы с наказами избирателей, данными депутатам Совета депутатов Грайворонского городского округа»

Совет депутатов Грайворонского городского округа р е ш и л:

- Считать выполненными наказы избирателей, данные депутатам Совета депутатов Грайворонского городского округа на 2022 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край»                            и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить                             на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов  Грайворонского городского округа по бюджету, финансам, налогам и стратегическому развитию (Шевченко В.В.)

Председатель  Совета депутатов

Грайворонского городского округа 	                                      В.Н. Горбань

|  | Приложение к решению Совета депутатов Грайворонского городского округа от « 30 » марта 2023 года № 608 |
| --- | --- |

С В О Д Н Ы Й   Р Е Е С Т Р

наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов Грайворонского городского округа

I созыва на 2022 год

| № наказа | Избирательный округ | Субъект Выдвижен ия депутата | Фамилия, имя, отчество депутата | Содержание наказа | Предварительный объем и источники финансирования ( тыс.руб.) | Сроки окончания работ | Примечание ( в рамках какого национального проекта, (программы) реализуется) | Отметка об исполнении наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одномандатный избирательный округ № 17 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Понеделко Н.П. Винник Ю.И. | Строительство социально-культурного центра в с. Новостроевка – Первая Грайворонсокго городского округа | 173114,91 в том числе: федер.бюджет- 128044,80; обл.бюджет – 5335,28; местный бюджет – 7020,00; внебюджетные источники – 32714,82 | 01.04. 2023 год | Капитальные вложения, программа «Развитие сельских территорий» | Перенос до 01.04. 2023 года |
| 2. | Одномандатный избирательный округ № 17 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Понеделко Н.П. Винник Ю.И. | Строительство локально очистных сооружений социально-культурного центра с. Новостроевка –Первая Грайворонского городского округа | 4361,0 в том числе: федер.бюджет – 3192,00; обл.бюджет – 133,0; местный бюджет – 175,0. | октябрь 2022 год | Капитальные вложения, программа «Развитие сельских территорий» | Выполнен |
| 3. | Одномандатный избирательный округ № 17 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Понеделко Н.П. Винник Ю.И. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с. Новостроевка – Первая, ул. Первомайская Грайворонского городского округа | 45914,0 в том числе: федер бюджет – 41873,5; обл.бюджет – 1744,8; местный бюджет – 2295,7. | октябрь 2022 год | Капитальные вложения, программа «Развитие сельских территорий» | Выполнен |
| 4. | Одномандатный избирательный округ № 17 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Понеделко Н.П. Винник Ю.И. | Строительство станции обезжелезивания с. Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа | 28254,9 в том числе: федер.бюджет – 25768,4; обл.бюджет – 1073,76; местный бюджет – 1412,75. | октябрь 2022 год | Капитальные вложения, программа «Развитие сельских территорий» | Выполнен |
| 5. | Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Винник Ю.И. | Строительство сетей наружного освещения в с. Новостроевка – Первая Грайворонского городского округа | 879,86 в том числе: федер бюдж – 802,4; обл. бюджет – 33,47; местный бюджет – 43,99. | июль 2022 год | Капитальные вложения, программа «Развитие сельских территорий» | Выполнен |
| 6. | Одномандатный избирательный округ № 17 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Понеделко Н.П. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с.Новостроевка – Вторая Грайворонского городского округа | 45914,0 в том числе: федер. бюджет – 41873,5; обл.бюджет – 1744,8; мест бюдж – 2295,7. | июль 2022 год | Капитальные вложения, программа «Развитие сельских территорий» | Выполнен |
| 7. | Одномандатный избирательный округ № 17 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Понеделко Н.П. | Строительство станции обезжелезивания с. Новостроевка – Вторая Грайворонского городского округа | 28254,9 в том числе: федер. бюджет – 25768,4,0; обл.бюджет – 1073,76; местный бюджет – 1412,75. | октябрь 2022 год | Капитальные вложения, программа «Развитие сельских территорий» | Выполнен |
| 8. | Одномандатный избирательный округ № 17 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Понеделко Н.П. | Строительство сетей наружного освещения в с. Новостроевка – Вторая Грайворонского городского округа | 1315,67 в том числе: федер. бюджет – 1199,8; обл.бюджет – 50,09; местный бюджет – 65,78. | октябрь 2022 год | Капитальные вложения, программа «Развитие сельских территорий» | Выполнен |
| 9. | Грайворонский единый избирательный округ Одномандатный избирательный округ № 10 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Гиголаев Д.Г. Султанбеков Г.А. | Капитальный ремонт МБОУ «Косиловская ООШ», с. Косилово Грайворонского городского округа | 17844,0 + 8489,2 в том числе: федер. бюджет – 10533,1 обл.бюджет – 6481,5; местный бюджет – 892,2;. 8489,2 – приобретение мебели. | 2023 год | Капитальные вложения, национальный проект «Образование» | Капитальный ремонт отменен. Разрабатывается проект по строительству. |
| 10. | Одномандатный избирательный округ № 12 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | Горбань В.Н. Фролов Г.В. | Капитальный ремонт МБОУ «Козинская СОШ» с. Козинка Грайворонского городского округа | 204505+20212,8 в том числе: федер бюджет – 60493,9; обл.бюджет – 36646,0; мест. бюджет – 5112,6; приобретение мебели – 20212,8. | 2023 год | Капитальные вложения, национальный проект «Образование» | В работе |
| 11. | Грайворонский единый избирательный округ Одномандатный избирательный округ № 5 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Беляева Л.Н. Горбач Ю.В. | Капитальный ремонт МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» с. Головчино, ул. Смирнова, д.2 Грайворонского городского округа | 107661,0+33095 в том числе: обл.бюджет – 96894,9; мест. бюджет – 10766,1; приобретение мебели – 33095,0 | август 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Образование» | Выполнен |
| 12. | Одномандатный избирательный округ № 13 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Гомон П.В. | Капитальный ремонт братской могилы с. Безымено, ул. Октябрьская, 76в Грайворонского городского округа | 825,446 в том числе: мест. бюджет – 37,4 | сентябрь 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Культура» | Выполнен |
| 13. | Одномандатный избирательный округ № 1 Одномандатный избирательный округ № 3 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Шевченко В.В. Задачин И.В. | Ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры «Дом Петренко» г. Грайворон, ул. Ленина, д.19, Грайворонского городского округа | 27296,0 в том числе: обл.бюджет – 25931,2; мест. бюджет – 1364,8. | декабрь 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Культура» | Перенос 2023 год |
| 14. | Одномандатный избирательный округ № 2 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ищенко И.А. | Приобретение жилья детям сирот | 11205,9 в том числе: обл.бюджет – 11205,9. | 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Демография» | Выполнен |
| 15. | Одномандатный избирательный округ № 1 Одномандатный избирательный округ № 2 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Шевченко В.В. Ищенко И.А. | Устройство спортивной площадки г. Грайворон, ул. Мира, д. 21Грайворонского городского округа | 5000,0 | август 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 16. | Одномандатный избирательный округ № 6 Одномандатный избирательный округ № 7 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Бондарь Ю.Е. Вервейко А.А. | Устройство спортивной площадки с. Головчино, ул. Фрунзе и ул. 7-го Августа Грайворонского городского округа | 5000,0 | август 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 17. | Грайворонский единый избирательный округ Одномандатный избирательный округ № 15 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Бутова Н.П. Головин А.А. | Устройство спортивной площадки с. Смородино, ул. Выгон (район ДК) Грайворонского городского округа | 1500,0 | август 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 18. | Одномандатный избирательный округ № 13 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Гомон П.В. | Устройство спортивной площадки с. Безымено, ул. Октябрьская, 77 (район МКД) Грайворонского городского округа | 1500,0 | август 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 19. | Грайворонский единый избирательный округ Одномандатный избирательный округ № 12 | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Фролов Г.В. Горбань В.Н. | Устройство спортивной площадки с. Козинка, ул. Центральная, 18 (район храма) Грайворонского городского округа | 1500,0 | август 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 20. | Одномандатный избирательный округ № 8 Одномандатный избирательный округ № 12 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Савченко Т.А. Горбань В.Н. | Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области | 2497,6 в том числе: обл.бюджет – 1998,1; мест. бюджет – 499,5. | 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Здравоохранение» | Выполнен |
| 21. | Одномандатный избирательный округ № 4 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Неведомский В.П. | Устройство пандуса на территории рекреационной зоны «Петровская круча» г. Грайворон Грайворонского городского округа | 2495,90 в том числе: обл.бюджет – 2371,1; мест. бюджет – 124,8. | 2022 год | Инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 22. | Одномандатный избирательный округ № 9 | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | Бражник Е.В. | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 41а по ул. Борисенко в с. Гора-Подол Грайворонского городского округа | 4377,90 в том числе: обл.бюджет – 4159,0; мест. бюджет – 218,90. | 2022 год | Инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 23. | Одномандатный избирательный округ № 12 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Горбань В.Н. Грязнов Г.В. | Ремонт автодороги по ул. Луговой в с.Замостье Грайворонского городского округа пр – 1487м | 8217,0 | сентябрь 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Выполнен |
| 24. | Одномандатный избирательный округ № 9 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Бражник Е.В. Невинный А.Н. | Ремонт автодороги по ул.Первомайской в с. Гора-Подол Грайворонского городского округа пр – 312,7м | 2711,78 | сентябрь 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Выполнен |
| 25. | Одномандатный избирательный округ № 5 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Горбач Ю.В. Матвеев Ю.П. | Ремонт автодороги по ул. 50 лет Победы в с. Головчино Грайворонского городского округа пр – 181,6 м | 1153,75 | сентябрь 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Выполнен |
| 26. | Одномандатный избирательный округ № 7 Одномандатный избирательный округ № 8 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Вервейко А.А. Савченко Т.А. | Ремонт автодороги по ул. Урожайной в п. Хотмыжск Грайворонского городского округа пр – 352м | 2083,03 | сентябрь 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Выполнен |
| 27. | Одномандатный избирательный округ № 17 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Понеделко Н.П. Винник Ю.И. | Ремонт автодороги с. Головчино-п.Доброполье-п.Горьковский Грайворонского городского округа пр - 1700 | 31724,0 | октябрь 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Перенос на 2023 год |
| 28. | Одномандатный избирательный округ № 12 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | Горбань В.Н. Фролов Г.В. | Ремонт автодороги г.Белгород-г.Грайворон – с.Козинка с подъездом к селу Заречье –Первое пр – 0,695м Грайворонского городского округа | 5521,0 | октябрь 2022 год | Капитальные вложения, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Выполнен |
| 29. | Одномандатный избирательный округ № 4 Одномандатный избирательный округ № 2 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Неведомский В.П. Ищенко И.А. | Устройство тротуара безопасности г. Грайворон, ул. Мира 73-115 Грайворонского городского округа | 1466,6 | 2022 год | Инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 30. | Грайворонский единый избирательный округ Одномандатный избирательный округ № 3 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Бутова Н.П. Задачин И.В. | Установка уличного многофункционального комплекса для занятий спортом мкр. «Северный», г. Грайворон Грайворонского городского округа | 7475,1 | 2022 год | Инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 31. | Одномандатный избирательный округ № 3 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | Задачин И.В. Сухобокова Е.С. | Устройство тротуара безопасности г. Грайворон, ул. Народная Грайворонского городского округа | 2507,3 | 2022 год | Инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 32. | Одномандатный избирательный округ № 3 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Задачин И.В. Бутова Н.П. | Устройство тротуара безопасности г. Грайворон, ул. Большевиков Грайворонского городского округа | 2512,7 | 2022 год | Инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 33. | Одномандатный избирательный округ № 7 Одномандатный избирательный округ № 8 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Вервейко А.А. Савченко Т.А. | Устройство тротуара с. Головчино между ул. Школьной и ул. 50 лет Октября Грайворонского городского округа | 936,2 | 2022 год | Инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 34. | Одномандатный избирательный округ № 5 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Горбач Ю.В Беляева Л.Н. | Устройство тротуара с. Головчино, ул. Воейко Грайворонского городского округа | 1622,6 | 2022 год | Инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» Выполнен | Выполнен |
| 35. | Одномандатный избирательный округ № 14 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Новак О.А. Пищенко С.П. | Устройство тротуара безопасности с. Дорогощь, ул. Первомайская Грайворонского городского округа | 906,1 | 2022 год | Инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |
| 36. | Одномандатный избирательный округ № 10 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Султанбеков Г.А. Гиголаев Д.Г. | Устройство тротуара безопасности с. Косилово, ул. Горянка – ул. Новая Грайворонского городского округа | 1707,1 | 2022 год | Инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» | Выполнен |