Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

21 марта 2016 года                                                                                     № 219

| Об утверждении программы строительства и ремонта тротуаров и автомобильных дорог местного значения по улично-дорожной сети Грайворонского района на 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 08.11.2007 года  №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Муниципального совета  Грайворонского района « Об  утверждении  программы строительства и ремонта тротуаров  и автомобильных дорог местного значения по улично-дорожной сети Грайворонского района на 2016 год»,  проведенных 12 марта 2016 года, руководствуясь статьей 14 Устава муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области, Муниципальный совет Грайворонского района р е ш и л:

1. Утвердить программу строительства и ремонта тротуаров и автомобильных дорог местного значения по улично-дорожной сети Грайворонского района на 2016 год( прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» и разместить на официальном сайте Грайворонского района в сети «Интернет».

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Грайворонского района по экономическому развитию района и малому предпринимательству      (Матвеев Ю.П.)

Председатель

Муниципального совета

Грайворонского района             	                                             И.И. Олейник

| приложение к решению Муниципального совета Грайворонского района 21 марта 2016 года №219 Программа строительства и ремонта тротуаров и автомобильных дорог местного значения по улично-дорожной сети Грайворонского района на 2016 год |
| --- |
| Наименование | Ориентировочная стоимость объекта тыс.руб.: | Объём выполнения | Обоснование |
|  |  | 2016г. |  |
|  |  | км., приведенные к ширине 3,5 м. | км., приведенные к ширине 1,2 м. | тыс. руб. |  |
| 1. г/п "город Грайворон", в том числе: | 500 | 0,1 |  | 500 |  |
| г. Грайворон | 500 | 0,1 |  | 500 |  |
| Расширение дороги по ул.Советская в районе магазина "Магнит" с переносом тротуара | 500 | 0,1 |  | 500 | Обращение главы администрации г/п "Город Грайворон" |
| 2. Козинское с/п, в том числе: | 7905 | 5,229 |  | 7905 |  |
| с. Козинка | 7185 | 1,929 |  | 7185 |  |
| Капитальный ремонт дороги по ул. Садовая | 7135 | 1,929 |  | 7135 | Объект 2015г. (проведена экспертиза объекта) |
| Изготовление и установка автобусного павильона по ул.Республиканская | 50 |  |  | 50 | Обращение главы администрации Козинского с/п |
| с. Заречье-2 | 720 | 3,3 |  | 720 |  |
| Строительство дороги по ул. Земной рай (подготовительные работы) | 720 | 3,3 |  | 720 | Обращения жителей и главы администрации Козинского с/п |

| 3. Гора-Подольское с/п, в том числе: | 1760 | 0,25 | 0,32 | 1760 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Гора-Подол | 660 |  | 0,32 | 660 |  |
| Строительство тротуара по ул.Борисенко | 660 |  | 0,32 | 660 | Обращения жителей на Форуме |
| с. Глотово | 1100 | 0,25 |  | 1100 |  |
| Строительство дороги по ул. Песочная (3-х метр.) | 1100 | 0,25 |  | 1100 | Подъезд к дому инвалида |
| 4. Безыменское с/п, в том числе: | 900 | 0,218 |  | 900 |  |
| с. Безымено | 900 | 0,218 |  | 900 |  |
| Ремонт дворовой территории по ул.Октябрьская, 77 | 900 | 0,218 |  | 900 | Обращения жителей и главы администрации Безыменского с/п |
| 5. Ивано-Лисичанское с/п, в том числе: | 100 |  |  | 100 |  |
| с. Казачья Лисица | 100 |  |  | 100 |  |
| Замена водопропускной трубы по ул.Первомайская | 100 |  |  | 100 | Аварийная ситуация |
| 6. Горьковское с/п, в том числе: | 310 |  | 0,15 | 310 |  |
| пос. Горьковский | 310 |  | 0,15 | 310 |  |
| Строительство тротуара по ул.М.И. Крячко | 310 |  | 0,15 | 310 | Обращения жителей |
| 7. Содержание объектов дорожного хозяйства райна: | 650 |  |  | 650 |  |
| Установка дорожных знаков в сельских поселениях | 300 |  |  | 300 | (Необходимо установить около 3000 знаков) |
| Ремонт мостов (с. Санково, пос. Горьковский, с. Глотово) | 300 |  |  | 300 | (Необходим текущий ремонт мостов) |
| Экспертиза ПСД | 50 |  |  | 50 |  |
| ИТОГО по району: | 12125 | 5,797 | 0,47 | 12125 |  |