# Приложение к решению

# земского собрания Ивано-Лисичанского

# сельского поселения от 25.12.2014г №54

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ИВАНО-ЛИСИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2015 - 2025 ГОДЫ

## Паспорт

Программы комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Ивано-Лисичанского сельского поселения

на 2015 - 2025 годы

Наименование      Программа комплексного  развития  системы  коммунальной

Программы         инфраструктуры Ивано-Лисичанского сельского поселения на

2015 - 2025 годы (далее - Программа)

Основание для     Федеральный закон от 30.12.2004 N  210-ФЗ  "Об  основах

разработки        регулирования   тарифов    организаций    коммунального

Программы         комплекса"  с  изменениями,   внесенными   законом   от

26.12.2005 N 184 "О внесении изменений в ФЗ "Об основах

регулирования   тарифов    организаций    коммунального

комплекса" и некоторые законодательные акты  Российской

Федерации"

Заказчик          Администрация Ивано-Лисичанского сельского поселения Программы

Цели и задачи     Целью Программы является:

Программы         -  реконструкция,  модернизация   и   развитие   систем

водоснабжения,    электроснабжения,

- обеспечение устойчивого  и  бесперебойного  снабжения

энергоресурсами  населения,  бюджетных   учреждений   и

прочих потребителей;

- повышение  качества  оказываемых  коммунальных  услуг

потребителям;

- создание условий для недискриминационного доступа  на

присоединение к инженерным сетям участников  розничного

рынка  потребления   энергоресурсов   при   обеспечении

нормативной надежности;

-  улучшение  экологической  ситуации   на   территории

Ивано-Лисичанского сельского поселения;

-   снижение   потерь   энергоресурсов    в    системах

коммунальной инфраструктуры

Исполнители       - водоснабжение - ООО "Вода" и др. организации;

Программы         - электроснабжение - Грайворонский РЭС филиала ОАО "МРСК

Центра" "Белгородэнерго";

- газоснабжение - Грайворонский РЭГС филиала  "Западное

объединение по эксплуатации газового хозяйства"

Объемы и          Объем   финансирования   для    реализации    Программы

источники         ориентировочно составляет: финансирования 46,69 млн. руб.

Программы         Указанная  стоимость  работ  и   мероприятий   является

ориентировочной и будет уточняться по  мере  разработки

проектно-сметной документации

Сроки реализации  2015 - 2025 годы

Программы

Ожидаемые         В  результате  реализации  Программы  будут  достигнуты

конечные          следующие показатели:

результаты        - повышение устойчивости и надежности  функционирования

реализации        системы   коммунальной   инфраструктуры Ивано-Лисичанск-

Программы         ого сельского поселения;

-   недопущение   масштабных   аварий,   связанных   со

сверхнормативным износом инженерных сетей и  сооружений

объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов

Управление и      Координатором деятельности  исполнителей  и  участников

контроль за       Программы    является    комитет    по    муниципальной

реализацией       собственностью и ЖКХ администрации Грайворонского района

Программы

## 1. Введение

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ивано-Лисичанского сельского поселения на 2015 - 2025 годы является продолжением аналогичной Программы на 2012 - 2014 годы и предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставленных коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.

Реализация мероприятий по основным направлениям Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы Ивано-Лисичанского сельского поселения, как обновление материальной базы коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Ивано-Лисичанского сельского поселения.

## 2. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

За последние годы коммунальными службами проделана значительная работа по повышению эффективности работы коммунальной инфраструктуры. Ежегодно утверждаются и выполняются мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительному периоду.

Средний износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры составляет 70 - 75% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Администрацией сельского поселения совместно с ООО "Вода" проводится работа по установке и опломбировке счетчиков холодного водоснабжения по частным домовладениям.

На территории поселения с нарастающим темпом решается проблема по организации санитарной очистки. Охват вывоза ТБО составляет 95%.  В населенных пунктах Ивано-Лисичанского сельского поселения установлено 128 контейнеров.

Согласно закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" на территории Ивано-Лисичанского сельского поселения в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов, сокращения расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, поддержания комфортного теплового режима внутри зданий, для улучшения качества жизнедеятельности начата реализация программы энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на 2010 - 2015 годы.

В результате реализации Программы, возможно, обеспечить снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными объектами Ивано-Лисичанского сельского поселения, на 3% по сравнению с предыдущим годом.

## 3. Цели и задачи Программы

Программа разработана с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В числе основных целей разработки настоящей Программы следует, в первую очередь, отметить следующее:

- модернизация и развитие коммунальной системы Ивано-Лисичанского сельского поселения;

- повышение качества и надежности, оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

- бесперебойно обеспечить население питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме;

- осуществить очистку стоков в соответствии с действующими нормативами;

- улучшить экологическую ситуацию за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов;

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет проведения необходимых объемов капитального ремонта, реконструкции, модернизации технологического перевооружения;

- улучшение качества очистки сточных вод;

- внедрение современной запорно-регулирующей арматуры;

- снижение ежегодного ущерба окружающей природной среде;

## 4. Оценка социально-экономической эффективности

Программы и ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;

- улучшить экологическую обстановку Ивано-Лисичанского сельского поселения;

- повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- повысить эффективность коммунального обслуживания населения.

Через реализацию в полном объеме мероприятий в комплексе по соответствующему объекту водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с требованиями нормативных документов с использованием новейших технических разработок, оборудования и материалов известных российских и зарубежных фирм, хорошо зарекомендовавших себя на мировом и отечественном рынках, возможно будет:

- обеспечить устойчивое водоснабжение населения Ивано-Лисичанского сельского поселения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- уменьшить процент потерь воды при транспортировке;

- сократить потребление электроэнергии, затрачиваемой на технологические цели;

- уменьшить износ оборудования;

- улучшить санитарное состояние и благоустройство территорий поселений;

- повысить экологическую культуру.

## 5. Система подпрограммных мероприятий

Достижение намеченных целей и решение задач Программы обеспечивается за счет реализации подпрограмм:

1. Водоснабжение.

2. Электроснабжение.

3. Газоснабжение.

Решение задачи по подпрограмме "Водоснабжение" достигается за счет реализации мероприятий, приведенных в приложении N 1.

Решение задачи по подпрограмме "Электроснабжение" достигается за счет реализации мероприятий, приведенных в приложении N 2.

Решение задачи по подпрограмме "Газоснабжение" достигается за счет реализации мероприятий, приведенных в приложении N 3.

## 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Затраты на реализацию Программы за счет средств различных видов источников составляют  млн. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться исполнителями данной Программы по мере разработки проектно-сметной документации.

Конкретные мероприятия Программы и объемы их финансирования могут также уточняться в зависимости от источников финансирования.

## 7. Механизм реализации Программы, контроль

за ходом ее реализации

Исполнители данной Программы осуществляют меры по полному и качественному выполнению намеченных мероприятий подпрограмм.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий и уточнение затрат по мероприятиям и механизму реализации Программы, в целом осуществляется в установленном порядке путем внесения изменений в Программу.

## 8. Разделы коммунальной инфраструктуры Ивано-Лисичанского сельского поселения

### 8.1. Водоснабжение

Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является ООО "Вода". На балансе и техническом обслуживании предприятия содержится 14,2 км трубопроводов.  Источник питьевой воды подземный, из скважины  вода насосами подается потребителям.

ООО "Вода" ежегодно проводит мероприятия по ремонту ветхих сетей и устаревшего оборудования.

### 8.2. Электроснабжение

Обслуживаемая территория Грайворонского РЭС – Ивано-Лисичанское сельское поселение. Площадь территории - 124 кв. км. Численность населения – 1,74 тыс. человек.

### 8.3. Газоснабжение

Газоснабжение Ивано-Лисичанского сельского поселения осуществляется природным газом.

Газификация населенных пунктов района составляет 98,6%.

От магистрального газопровода газ высокого давления подается к газораспределительным станциям от нее идет к газораспределительным шкафам  и по разводящим сетям осуществляется поставка газа   к жилым домам.

## Приложение N 1

к Программе комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Ивано-Лисичанского с/п на 2015 - 2025 годы

Перечень

мероприятий по подпрограмме "Водоснабжение"

| N п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Срок испол- нения | Источники и объемы финансирования (млн. рублей) | Основные исполнители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Област- ной бюджет | Собст- венные сред- ства | Другие источники и инвесторы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |
| 1. | Изготовление проектно- сметной документации водопровода по селу Ломное. | 2015 |  |  | 0,30 | Организация определится по результатам аукциона |  |
| 2. | Установка частотника на скважине в селе Казачья Лисица |  |  |  | 0,05 | ООО «Вода» | Улучшение качества питьевого водоснабжения. |
| 3 | Изготовление проектно- сметной документации на соединение веток водопровода 580 метров в селе Казачья Лисица. |  |  |  | 0,18 | Организация определится по результатам аукциона |  |
|  | Итого по водоснабжению на 2015 год |  |  |  | 0,53 |  |  |
| Водоснабжение |
| 4 | Строительство водопроводных сетей с. Ломное | 2016 |  |  | 2,4 | Организация определится по результатам аукциона | Улучшение качества жизни населения |
| 5 | Строительство соединения веток водопровода 580 метров в селе Казачья Лисица. |  |  |  | 0,94 |  | Устранение аварийных ситуаций |
| 6 | Изготовление проектно- сметной документации станции обезжелезивания в селе Ломное |  |  |  | 0,7 | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  | Итого по водоснабжению на 2016 год |  |  |  | 4,04 |  |  |
| Водоснабжение |
| 7. | Строительство станции обезжелезивания в селе Ломное | 2017 |  |  | 15,0 | Организация определится по результатам аукциона | Улучшение качества питьевого водоснабжения. |
| 8. | Изготовление проектно- сметной документации станции обезжелезивания в селе Ивановская Лисица |  |  |  | 0,7 | Организация определится по результатам аукциона |  |
|  | Итого по водоснабжению на 2017 год |  |  |  | 15,7 |  |  |
| Водоснабжение |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания в селе Ивановская Лисица | 2018 |  |  | 16,0 | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 10 | Изготовление проектно- сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения в селе Казачья Лисица протяженностью 3,5 км. |  |  |  | 0,7 | Организация определится по результатам аукциона |  |
|  | Итого по водоснабжению на 2018 год |  |  |  | 16,7 |  |  |
| Водоснабжение |
| 11. | Изготовление проектно- сметной документации водопровода и скважины по селу Косилово- 1,65 км. | 2019 |  |  | 0,5 | Организация определится по результатам аукциона | Улучшение качества питьевого водоснабжения |
| 12 | Проведение капитального ремонта водопроводных сетей в селе Казачья Лисица |  |  |  | 2,3 | Организация определится по результатам аукциона | Улучшение качества питьевого водоснабжения |
|  | Итого по водоснабжению на 2019 год |  |  |  | 2,8 |  |  |
| Водоснабжение |
| 13. | Строительство водопроводных сетей, скважины с. Косилово- 1,65 км. | 2020 |  |  | 1,8 | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  | Итого по водоснабжению на 2020 год |  |  |  | 1,8 |  |  |
| Водоснабжение |
| 14. | Изготовление проектно- сметной документации станции обезжелезивания в селе Казачья Лисица | 2021 |  |  | 0,5 | Организация определится по результатам аукциона | Улучшение качества питьевого водоснабжения |
| 15 | Строительство станции обезжелезивания в селе Казачья Лисица | 2022 |  |  | 16,0 | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 16 | Изготовление проектно- сметной документации станции обезжелезивания в селе Косилово | 2023 |  |  | 0,5 | Организация определится по результатам аукциона | Улучшение качества питьевого водоснабжения |
| 17 | Строительство станции обезжелезивания в селе Казачья Лисица | 2024 |  |  | 16,0 | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 18 | Изготовление проектно- сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения в селе Казачья Лисица протяженностью 3,8 км. |  |  |  | 0,7 | Организация определится по результатам аукциона |  |
|  | Итого по водоснабжению на 2020 год |  |  |  | 16,7 |  |  |
| 19 | Проведение капитального ремонта водопроводных сетей в селе ИвановскаяЛисица | 2025 |  |  | 2,5 | Организация определится по результатам аукциона | Улучшение качества питьевого водоснабжения |

## Приложение N 2

к Программе комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Ивано-Лисичанского с/п на 2015 - 2025 годы

Перечень

мероприятий по подпрограмме "Электроснабжение"

| N п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Срок испол- нения | Источники и объемы финансирования (млн. рублей) | Основные исполнители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Област- ной бюджет | Собст- венные сред- ства | Другие источ- ники и инвес- торы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция и новое строительство распределительных сетей 10/0,4 кВ по селу Казачья Лисица – 3,6 км. | 2015 |  |  | 3,8 | Грайворонский РЭС | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
|  | Итого по электроснабжению на 2015 год |  |  |  | 3,8 |  |  |
| 2. | Реконструкция и новое строительство распределительных сетей 10/0,4 кВ по селу Казачья Лисица – 0,5 км. | 2016 |  |  | 0,8 | Грайворонский РЭС | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
|  | Итого по электроснабжению на 2016 год |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 3. | Реконструкция и новое строительство распределительных сетей 10/0,4 кВ по селу Казачья Лисица – 1,7 км. | 2017 |  |  | 2 | Грайворонский РЭС | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
|  | Итого по электроснабжению на 2017 год |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого по электроснабжению на 2015- 2017 годы |  |  |  | 6,6 |  |  |
| 4 . | Реконструкция и новое строительство распределительных сетей 10/0,4 кВ по селу Ивановская Лисица, улица Ленина – 1,7 км. | 2018 |  |  | 2 | Грайворонский РЭС | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 5 55. | Реконструкция и новое строительство распределительных сетей 10/0,4 кВ по селу Ивановская Лисица, улица Октябрьская – 0,9 км. | 2019 |  |  | 1,1 | Грайворонский РЭС | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 66. | Реконструкция и новое строительство распределительных сетей 10/0,4 кВ по селу Ивановская Лисица, улица Первомайская – 2,3 км. | 2020 |  |  | 2,7 | Грайворонский РЭС | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 7. | Реконструкция и новое строительство распределительных сетей 10/0,4 кВ по селу Косилово, улица Кочуковка – 0,8 км. | 2021 |  |  | 0,93 | Грайворонский РЭС | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 8. | - | 2022 |  |  |  |  |  |
| 9. | - | 2023 |  |  |  |  |  |
| 10 | - | 2024 |  |  |  |  |  |
| 11 | - | 2025 |  |  |  |  |  |

## Приложение N 3

к Программе комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Ивано-Лисичанского с/п на 2015 - 2025 годы

Перечень

мероприятий по подпрограмме "Газоснабжение"

| N п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Срок испол- нения | Источники и объемы финансирования (млн. рублей) | Основные исполнители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Област- ной бюджет | Собст- венные сред- ства | Другие источ- ники и инвес- торы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Изготовление ПДС в селе Ломное | 2015 |  |  | 0,05 | Грайворонская РЭГС |  |
| 2 | Изготовление ПДС в селе Казачья Лисица |  |  |  | 0,08 | Грайворонская РЭГС |  |
|  | Итого по газоснабжениюнию на 2015 год |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 3 | Строительство газопровода в селе Казачья Лисица ул. Карла Маркса -350 м. | 2016 |  |  | 0,63 | Грайворонская РЭГС | Подача газа к домовладению |
| 4 | Строительство газопровода в селе Ломное ул. Чапаева -320 м |  |  |  | 0,6 |  | Подача газа к трем домовладениям |
|  | Итого по газоснабжениюнию на 2016 год |  |  |  | 1,36 |  |  |