БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

24  декабря  2020 года                                          № 373

О ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Грайворонского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7 и 23 Устава Грайворонского городского округа

Совет депутатов Грайворонского городского округа решил:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского городского округа» за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край»                            и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить                             на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

Председатель Совета

депутатов Грайворонского

городского округа                         В.Н. Горбань

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского городского округа» за 2020 год

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Грайворонского городского округа», которая инициирована партией «Единая Россия».

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского городского округа» и проекта «Сделаем вместе» Грайворонскому городскому округу дополнительно было выделено 15 млн.руб на благоустройство общественных территорий общего пользования, различного функционального назначения (парки, скверы, спортивные площадки, детские площадки и иные территории).

По результатам рейтингового голосования (25 июня-01 июля 2020 г.) были определены 2 территории:

- пруд с. Головчино ул. Ленина;

- многофункциональная спортивная площадка г. Грайворон мкр. Южный.

По результатам электронного аукциона  заключены контракты на выполнение работ по благоустройству:

- пруд с. Головчино ул. Ленина – ООО «Гарант»-2006 директор Микаилов Вилаят Алам Оглы

Сумма контракта - 7 158 480 руб.

Сроки контракта – 28.08.2020 г. – 26.10.2020 г.

Виды работ: чистка дна озера, устройство фонтана, демонтаж и установка береговых плит, устройство тротуара из плитки, установка МАФов (урны, скамьи), установка ограждения, озеленение.

Процент готовности – 100%

- многофункциональная спортивная площадка г. Грайворон мкр. Южный – ООО «Элитстрой» директор Богдановой Натальи Геннадьевны

Сумма контракта – 7841520 руб.

Сроки контракта – 28.08.2020 г. – 26.10.2020 г.

Виды работ: устройство спортплощадки из асфальтобетона и резинового покрытия, установка ограждения, установка спортивного оборудования, устройство тротуара из плитки, уличное освещение.

Процент готовности – 100%