БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

24 февраля  2022 года                                                                                    № 497

| О ходе исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов Грайворонского городского округа на 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с законом Белгородской области от 14 февраля                2001 года № 131 «О наказах избирателей», Уставом Грайворонского городского округа, Регламентом Совета депутатов Грайворонского городского округа, решением Совета депутатов Грайворонского городского округа от 24 января 2019 года № 147 «О Положении об организации работы с наказами избирателей, данными депутатам Совета депутатов Грайворонского городского округа»

Совет депутатов Грайворонского городского округа решил:

- Считать выполненными наказы избирателей, данные депутатам Совета депутатов Грайворонского городского округа на 2021 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край»                            и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить                             на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов  Грайворонского городского округа по бюджету, финансам, налогам и стратегическому развитию (Шевченко В.В.)

Председатель  Совета депутатов

Грайворонского городского округа 	                                      В.Н. Горбань

|  | УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Грайворонского городского округа от « 24 » февраля 2022 года № 497 |
| --- | --- |

С В О Д Н Ы Й   Р Е Е С Т Р

наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов Грайворонского городского округа

I созыва на 2021 год

| № наказа | Избирательный округ | Субъект Выдвижен ия депутата | Фамилия, имя, отчество депутата | Содержание наказа | Предварительный объем и источники финансирования ( тыс.руб.) | Сроки окончания работ | Примечание ( в рамках какого национального проекта реализуется) | Отметка об исполнении наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одномандатный избирательный округ № 15 Грайворонский единый избирательный округ Одномандатный избирательный округ № 14 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Головин А.А. Бутова Н.П. Новак О.А. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонский район с. Мокрая Орловка, ул. Центральная, д.45 | 3402,8. в том числе: федер.бюджет- 2940,0; обл.бюджет – 122,5; местный бюджет – 340,3. | август 2021 года | Национальный проект «Образование» | Выполнен |
| 2. | Одномандатный избирательный округ № 10 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Султанбеков Г.А. Гиголаев Д.Г. | Капитальный ремонт МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонский район с. Ивановская Лисица, ул. Комсомольская, д.24 | 42240,0 в том числе: обл.бюджет – 38016,0; местный бюджет – 4224,0. | август 2021 года | Национальный проект «Образование» | Выполнен |
| 3. | Одномандатный избирательный округ № 1 Одномандатный избирательный округ № 4 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ | Шевченко В.В. Неведомский В.П. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворон, ул. Горького, д.2 | 68692,0 в том числе: обл.бюджет – 61823,0; местный бюджет – 6869,0. | август 2021 года | Национальный проект «Образование» | Выполнен |
| 4. | Одномандатный избирательный округ № 8 Одномандатный избирательный округ № 2 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Савченко Т.А. Ищенко И.А. | Капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» г. Грайворон, ул. Мира, д.98 | 115341,9 в том числе: обл.бюджет – 115341,9 | 20 декабря 2021 год | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологическую, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи». Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Выполнен |
| 5. | Грайворонский единый избирательный округ Одномандатный избирательный округа № 3 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Гиголаев Д.Г. Задачин И.В. | Строительство детского сада на 180 мест г. Грайворон, ул. Мира, д. 61д | 6313,1 в том числе: обл. бюджет – 6313,1. | май 2021 года | Национальный проект «Образование» | Выполнен |
| 6. | Грайворонский единый избирательный округ Одномандатный избирательный округ № 14 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Пищенко С.П. Новак О.А. | Строительство ФАПа в с. Санково Грайворонского городского округа ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» | 7074,0 в том числе: федер. бюджет – 6705,1; обл.бюджет – 368,9. | май 2021 года |  | Выполнен |
| 7. | Грайворонский единый избирательный округ Одномандатный избирательный округ № 14 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Пищенко С.П. Новак О.А. | Капитальный ремонт братской могилы, с. Мощеное, ул. Кладбищенская Грайворонского городского округа | 640,0 в том числе: федер. бюджет – 455,0; обл.бюджет – 121,0; местный бюджет – 64,0. | май 2021 года |  | Выполнен |
| 8. | Одномандатный избирательный округ № 10 | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Султанбеков Г.А. | Капитальный ремонт братской могилы, с. Косилово Грайворонского городского округа | 640,0 в том числе: федер. бюджет – 455,0; обл.бюджет – 121,0; местный бюджет – 64,0. | май 2021 года |  | Выполнен |
| 9. | Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Гиголаев Д.Г. | Капитальный ремонт братской могилы, с. Ивановская Лисица Грайворонского городского округа | 640,0 в том числе: федер. бюджет – 455,0; обл.бюджет – 121,0; местный бюджет – 64,0. | май 2021 года |  | Выполнен |
| 10. | Одномандатный избирательный округ № 15 Грайворонский единый избирательный округ | Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Головин А.А. Бутова Н.П. | Капитальный ремонт братской могилы, с. Мокрая Орловка, ул. Центральная, 54а Грайворонского городского округа | 640,0 в том числе: федер. бюджет – 455,0; обл.бюджет – 121,0; местный бюджет – 64,0. | май 2021 года |  | Выполнен |

|  | УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Грайворонского городского округа от « 24 » февраля 2022 года № 497 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов в рамках партийного проекта «Городская среда», планируемых к реализации

в 2021 году на территории Грайворонского городского округа закреплением депутатов

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Срок исполнения | Примечание (что планируется сделать, в рамках какого национального проекта и т.п.) | Закрепленный депутат (ФИО, наименование должности в представительном органе) | Отметка об исполнении наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАЙВОРОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ |  |  |
| ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ |  |  |
| 1. | Дворовая территория, г. Грайворон, ул. Заводская, 2 | 30.12.2021 | Национальный проект «Жильё и городская среда» и Партийный проект «Городская среда» | Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, тел.8-919-220-21-98; Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, тел.8-910-320-65-29 | Выполнен |
| 2. | Дворовая территория, г. Грайворон, ул. Кирова, 36 | 30.12.2021 | Национальный проект «Жильё и городская среда» и Партийный проект «Городская среда» | Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, тел.8-919-220-21-98; Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, тел.8-910-320-37-76 | Выполнен |
| 3. | Общественная территория, территория центральной площади, примыкающая к кинотеатру «Космос» | 30.12.2021 | Национальный проект «Жильё и городская среда» и Партийный проект «Городская среда» | Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, тел.8-919-220-21-98; Бутова Наталья Петровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, тел.8-951-136-81-53; Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, тел.8-910-366-59-20 | Выполнен |

|  | УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Грайворонского городского округа от « 24 » февраля 2022 года № 497 |
| --- | --- |

Мероприятия

по организации взаимодействия депутатов Совета депутатов, фракций в Совете депутатов, администрации городского округа по сопровождению социально значимых объектов, реализуемых в рамках национальных проектов и наказов избирателей, на территории Грайворонского городского округа на 2021 год.

| № п/п | Наименование объекта, адрес | ФИО, закрепленного за объектом депутата, контактный номер телефона | Перечень работ по объекту; планируемые мероприятия по работе с общественностью и информационному сопровождению (помесячно) | Планируемый срок исполнения | Примечание | Отметка об исполнении наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района (ул. Центральная, д.45, с. Мокрая Орловка, Грайворонский район) | Головин Андрей Александрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-905-675-77-70) Бутова Наталья Петровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-951-136-81-53) | Встреча с педагогами школы, информирование о предстоящем капитальном ремонте школы. Информирование населения и общественности на встречах и в сети Интернет о запуске проекта. Формирование общественно-политического актива Объекту (представители общественных организаций, члены Советов по развитию территорий, члены ТОС, члены первичных отделений политических партий, лидеры общественного мнения и др.). Установка стендов о том, что Объект реализуется под непосредственным контролем партии и депутата. Демонтажные работы; строительные работы. | март |  | Выполнен |
| 2. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района (ул. Центральная, д.45, с. Мокрая Орловка, Грайворонский район) | Головин Андрей Александрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-905-675-77-70) Бутова Наталья Петровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-951-136-81-53) | Выезд не менее одного раза в месяц закрепленных за Объектом депутатов, а также лиц, ответственных от администрации, с привлечением актива на Объект в целях контроля выполнения плана мероприятий и графика работы по нему, а также сбора пожеланий граждан. Ежемесячный отчет Депутата и ответственного от администрации на заседаниях фракции в Совете депутатов по выполненным работам и проблемным вопросам по Объекту. | Март-август |  | Выполнен |
| 3. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района (ул. Центральная, д.45, с. Мокрая Орловка, Грайворонский район) | Головин Андрей Александрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-905-675-77-70) Бутова Наталья Петровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-951-136-81-53) | Устройство полов; установка окон. | апрель |  | Выполнен |
| 4. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района (ул. Центральная, д.45, с. Мокрая Орловка, Грайворонский район) | Головин Андрей Александрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-905-675-77-70) Бутова Наталья Петровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-951-136-81-53) | Электромонтажные работы; отделка. | апрель-июль |  | Выполнен |
| 5. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района (ул. Центральная, д.45, с. Мокрая Орловка, Грайворонский район) | Головин Андрей Александрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-905-675-77-70) Бутова Наталья Петровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-951-136-81-53) | Проведение схода граждан, информирование жителей территории реализации проекта через газету «Родной край». Проведение подворного обхода с целью информирования жителей о текущих работах на Объекте, информирование населения о ходе реализации проекта через сетевое издание «Родной край». Проведение заседания совета по развитию территории с рассмотрением вопроса: «Промежуточный анализ выполненных работ: вопросы и проблемы», подготовка статьи в районную газету «Родной край» о ходе работ на объекте. При необходимости корректировка плана мероприятий, графика работы с обязательным информированием после утверждения на фракции в Совете депутатов руководителя проекта, главу администрации округа, председателя Совета депутатов. Предоставление ответственному по проекту за информационное сопровождение материалов о проводимой закрепленными за Объектом депутатами работе по Объекту для освещения в СМИ и Интернете. Установка дверей. Ремонт душевых кабин. | май |  | Выполнен |
| 6. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района (ул. Центральная, д.45, с. Мокрая Орловка, Грайворонский район) | Головин Андрей Александрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-905-675-77-70) Бутова Наталья Петровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-951-136-81-53) | Установка сантехники. | июнь |  | Выполнен |
| 7. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района (ул. Центральная, д.45, с. Мокрая Орловка, Грайворонский район) | Головин Андрей Александрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-905-675-77-70) Бутова Наталья Петровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-951-136-81-53) | Информирование общественности в сети Интернет о реализации проекта «Наше общее дело». Завершение работ и введение Объекта в эксплуатацию. Организация мероприятий по открытию Объекта (определить сроки проведения мероприятий по открытию Объекта, а также приглашаемых на открытие Объекта). Торжественное открытие; проведение праздничного мероприятия с приглашением общественности, освещение мероприятия в газете «Родной край». На введенном в эксплуатацию Объекте размещение информационного стенда о том, что Объект исполнен ( реализован) под непосредственным контролем партии и закрепленного депутата. | август |  | Выполнен |
| 8. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района (ул. Центральная, д.45, с. Мокрая Орловка, Грайворонский район) | Головин Андрей Александрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-905-675-77-70) Бутова Наталья Петровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-951-136-81-53) | Осуществление текущего контроля за состоянием Объекта после его ввода в эксплуатацию. | В течение года |  | Выполнен |
| 9. | Капитальный ремонт МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района (ул. Комсомольская, д.24, с. Ивановская Лисица, Грайворонский район) | Султанбеков Гусейн Абдулазизович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-33-33) Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) | Встреча с педагогами школы, информирование о предстоящем капитальном ремонте школы. Определение подрядной организации, заключение контракта. Информирование населения и общественности на встречах и в сети Интернет о запуске проекта. Строительно-монтажные работы: замена окон, проведение сантехнических работ (отопление, канализация), внутренние строительные работы. | февраль 26.02.2021 г. |  | Выполнен |
| 10. | Капитальный ремонт МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района (ул. Комсомольская, д.24, с. Ивановская Лисица, Грайворонский район) | Султанбеков Гусейн Абдулазизович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-33-33) Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) | Формирование общественно-политического актива Объекту (представители общественных организаций, члены Советов по развитию территорий, члены ТОС, члены первичных отделений политических партий, лидеры общественного мнения и др.) Ремонт кровли. | март 15.03.2021 г. |  | Выполнен |
| 11. | Капитальный ремонт МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района (ул. Комсомольская, д.24, с. Ивановская Лисица, Грайворонский район) | Султанбеков Гусейн Абдулазизович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-33-33) Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) | Установка стендов о том, что Объект реализуется под непосредственным контролем партии и депутата. Демонтажные и общестроительные работы. | апрель |  | Выполнен |
| 12. | Капитальный ремонт МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района (ул. Комсомольская, д.24, с. Ивановская Лисица, Грайворонский район) | Султанбеков Гусейн Абдулазизович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-33-33) Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) | Выезд не менее одного раза в месяц закрепленных за Объектом депутатов, а также лиц, ответственных от администрации, с привлечением актива на Объект в целях контроля выполнения плана мероприятий и графика работы по нему, а также сбора пожеланий граждан. Ежемесячный отчет Депутата и ответственного от администрации на заседаниях фракции в Совете депутатов по выполненным работам и проблемным вопросам по Объекту. | апрель-август |  | Выполнен |
| 13. | Капитальный ремонт МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района (ул. Комсомольская, д.24, с. Ивановская Лисица, Грайворонский район) | Султанбеков Гусейн Абдулазизович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-33-33) Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) | Проведение схода граждан, информирование жителей территории о реализации проекта через газету «Родной край». Строительно-монтажные работы: водоснабжение, электроосвещение. | май 10.05.2021 г. |  | Выполнен |
| 14. | Капитальный ремонт МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района (ул. Комсомольская, д.24, с. Ивановская Лисица, Грайворонский район) | Султанбеков Гусейн Абдулазизович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-33-33) Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) | Проведение подворного обхода с целью информирования жителей о текущих работах на Объекте, информирование населения о ходе реализации проекта через сетевое издание «Родной край». | июнь |  | Выполнен |
| 15. | Капитальный ремонт МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района (ул. Комсомольская, д.24, с. Ивановская Лисица, Грайворонский район) | Султанбеков Гусейн Абдулазизович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-33-33) Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) | Строительно-монтажные работы: внутренняя отделка потолков, ремонт фасада. Проведение заседания совета по развитию территории с рассмотрением вопроса: «Промежуточный анализ выполненных работ: вопросы и проблемы», подготовка статьи в районную газету «Родной край» о ходе работ на объекте. При необходимости корректировка плана мероприятий, графика работы с обязательным информированием после утверждения на фракции в Совете депутатов руководителя проекта, главу администрации округа, председателя Совета депутатов. Предоставление ответственному по проекту за информационное сопровождение материалов о проводимой закрепленными за Объектом депутатами работе по Объекту для освещения в СМИ и Интернете. | 25.07.2021 г. июль |  | Выполнен |
| 16. | Капитальный ремонт МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района (ул. Комсомольская, д.24, с. Ивановская Лисица, Грайворонский район) | Султанбеков Гусейн Абдулазизович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-33-33) Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) | Строительно-монтажные работы: видеонаблюдение, благоустройство территории. Организация субботника, с приглашением всех желающих принять участие в благоустройстве территории Объекта. Информирование общественности в сети Интернет о реализации проекта «Наше общее дело». Завершение работ и введение Объекта в эксплуатацию. Организация мероприятий по открытию Объекта (определить сроки проведения мероприятий по открытию Объекта, а также приглашаемых на открытие Объекта). Определение и согласование проекта дизайна помещений и территории школы. Доставка, установка и наладка оборудования и средств обучения. Торжественное открытие школы; проведение праздничного мероприятия с приглашением общественности, освещение мероприятия в газете «Родной край». На введенном в эксплуатацию Объекте размещение информационного стенда о том, что Объект исполнен (реализован) под непосредственным контролем партии и закрепленного депутата. | август |  | Выполнен |
| 17. | Капитальный ремонт МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района (ул. Комсомольская, д.24, с. Ивановская Лисица, Грайворонский район) | Султанбеков Гусейн Абдулазизович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-33-33) Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) | Осуществление текущего контроля за состоянием Объекта после его ввода в эксплуатацию. | в течение года |  | Выполнен |
| 18. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» Грайворонского района г. Грайворон (ул. Горького, д.2, г. Грайворон, Грайворонский район) | Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-366-59-20) Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-65-29) | Встреча с педагогами школы, информирование о предстоящем капитальном ремонте школы. Определение подрядной организации, заключение контракта. Информирование населения и общественности на встречах и в сети Интернет о запуске проекта. | февраль |  | Выполнен |
| 19. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» Грайворонского района г. Грайворон (ул. Горького, д.2, г. Грайворон, Грайворонский район) | Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-366-59-20) Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-65-29) | Формирование общественно-политического актива Объекту (представители общественных организаций, члены Советов по развитию территорий, члены ТОС, члены первичных отделений политических партий, лидеры общественного мнения и др.). Установка стендов о том, что Объект реализуется под непосредственным контролем партии и депутата. | март |  | Выполнен |
| 20. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» Грайворонского района г. Грайворон (ул. Горького, д.2, г. Грайворон, Грайворонский район) | Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-366-59-20) Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-65-29) | Выезд не менее одного раза в месяц закрепленных за Объектом депутатов, а также лиц, ответственных от администрации, с привлечением актива на Объект в целях контроля выполнения плана мероприятий и графика работы по нему, а также сбора пожеланий граждан. Ежемесячный отчет Депутата и ответственного от администрации на заседаниях фракции в Совете депутатов по выполненным работам и проблемным вопросам по Объекту. | апрель-август |  | Выполнен |
| 21. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» Грайворонского района г. Грайворон (ул. Горького, д.2, г. Грайворон, Грайворонский район) | Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-366-59-20) Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-65-29) | Демонтажные и общестроительные работы. | апрель |  | Выполнен |
| 22. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» Грайворонского района г. Грайворон (ул. Горького, д.2, г. Грайворон, Грайворонский район) | Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-366-59-20) Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-65-29) | Строительно-монтажные работы: ремонт фасада, замена окон в старом здании, внутренняя отделка. | февраль-июль |  | Выполнен |
| 23. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» Грайворонского района г. Грайворон (ул. Горького, д.2, г. Грайворон, Грайворонский район) | Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-366-59-20) Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-65-29) | Проведение схода граждан, информирование жителей территории реализации проекта через газету «Родной край». Строительно-монтажные работы: водоснабжение, электроосвещение | Май 10.05.2021 г. |  | Выполнен |
| 24. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» Грайворонского района г. Грайворон (ул. Горького, д.2, г. Грайворон, Грайворонский район) | Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-366-59-20) Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-65-29) | Доставка оборудования и средств обучения. Проведение подворного обхода с целью информирования жителей о текущих работах на Объекте, информирование населения о ходе реализации проекта через сетевое издание « Родной край » | июнь |  | Выполнен |
| 25. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» Грайворонского района г. Грайворон (ул. Горького, д.2, г. Грайворон, Грайворонский район) | Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-366-59-20) Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-65-29) | Проведение заседания совета по развитию территории с рассмотрением вопроса: «Промежуточный анализ выполненных работ: вопросы и проблемы», подготовка статьи в районную газету « Родной край » о ходе работ на объекте. При необходимости корректировка плана мероприятий, графика работы с обязательным информированием после утверждения на фракции в Совете депутатов руководителя проекта, главу администрации округа, председателя Совета депутатов. Предоставление ответственному по проекту за информационное сопровождение материалов о проводимой закрепленными за Объектом депутатами работе по Объекту для освещения в СМИ и Интернете. | июль |  | Выполнен |
| 26. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» Грайворонского района г. Грайворон (ул. Горького, д.2, г. Грайворон, Грайворонский район) | Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-366-59-20) Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-65-29) | Строительно-монтажные работы: видеонаблюдение, благоустройство территории. Организация субботника, с приглашением всех желающих принять участие в благоустройстве территории Объекта. Информирование общественности в сети Интернет о реализации проекта «Наше общее дело». Установка и наладка оборудования и средств обучения. Завершение работ и введение Объекта в эксплуатацию. Организация мероприятий по открытию Объекта (определить сроки проведения мероприятий по открытию Объекта, а также приглашаемых на открытие Объекта). Определение и согласование проекта дизайна помещений и территории школы. Торжественное открытие школы; проведение праздничного мероприятия с приглашением общественности, освещение мероприятия в газете «Родной край». На введенном в эксплуатацию Объекта размещение информационного стенда о том, что Объект исполнен (реализован) под непосредственным контролем партии и закрепленного депутата. | август |  | Выполнен |
| 27. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с УИОП» Грайворонского района г. Грайворон (ул. Горького, д.2, г. Грайворон, Грайворонский район) | Шевченко Валентина Викторовна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-366-59-20) Неведомский Виктор Петрович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-65-29) | Осуществление текущего контроля за состоянием Объекта после его ввода в эксплуатацию. | в течение года |  | Выполнен |
| 28. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Встреча с жителями г. Грайворона, информирование о предстоящем ремонте. Информирование населения и общественности на встречах и в сети Интернет о запуске проекта. | февраль |  | Выполнен |
| 29. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Формирование общественно-политического актива Объекту (представители общественных организаций, члены Советов по развитию территорий, члены ТОС, члены первичных отделений политических партий, лидеры общественного мнения и др.) | март |  | Выполнен |
| 30. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Установка стендов о том, что Объект реализуется под непосредственным контролем партии и депутата | апрель |  | Выполнен |
| 31. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Выезд не менее одного раза в месяц закрепленных за Объектом депутатов, а также лиц, ответственных от администрации, с привлечением актива на Объект в целях контроля выполнения плана мероприятий и графика работы по нему, а также сбора пожеланий граждан. Ежемесячный отчет Депутата и ответственного от администрации на заседаниях фракции в Совете депутатов по выполненным работам и проблемным вопросам по Объекту. | апрель-август |  | Выполнен |
| 32. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Предоставление ответственному по проекту за информационное сопровождение материалов о проводимой закрепленными за Объектом депутатами работе по Объекту для освещения в СМИ и Интернете | май |  | Выполнен |
| 33. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Ремонт кровли, полов. Информирование общественности в сети Интернет о реализации проекта «Наше общее дело». | 30.06.2021 г. |  | Выполнен |
| 34. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Замена окон, дверей, инженерных сетей. | 30.07.2021 г. |  | Выполнен |
| 35. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Отделка стен, ремонт лестницы. | 30.08.2021 г. |  | Выполнен |
| 36. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Организация мероприятий по открытию Объекта (определить сроки проведения мероприятий по открытию Объекта, а также приглашаемых на открытие Объекта | ноябрь |  | Выполнен |
| 37. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Торжественное открытие; проведение праздничного мероприятия с приглашением общественности, освещение мероприятия в газете «Родной край». | 20.12.2021 г. |  | Выполнен |
| 38. | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (ул. Мира, д.98, г. Грайворон, Грайворонский район) | Савченко Татьяна Анатольевна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-321-18-37) Ищенко Ирина Александровна, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-320-37-76) | Осуществление текущего контроля за состоянием Объекта после его ввода в эксплуатацию. | в течение года |  | Выполнен |
| 39. | Строительство детского сада на 180 мест г. Грайворон Белгородской области (ул. Мира, д. 61д, г. Грайворон, Грайворонский район) | Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) Задачин Игорь Владимирович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-221-52-11) | Встреча с жителями г. Грайворона, информирование о предстоящем строительстве. Информирование населения и общественности на встречах и в сети Интернет о запуске проекта. Отделочные работы 1 и 2 этажа. Пожарная сигнализация. Охранная сигнализация. Видеонаблюдение, установка оборудования. Телефонизация (интернет), тревожная кнопка. Монтаж оборудования системы вентиляции. Пусконаладочные работы инженерных сетей. | февраль |  | Выполнен |
| 40. | Строительство детского сада на 180 мест г. Грайворон Белгородской области (ул. Мира, д. 61д, г. Грайворон, Грайворонский район) | Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) Задачин Игорь Владимирович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-221-52-11) | Формирование общественно-политического актива Объекту (представители общественных организаций, члены Советов по развитию территорий, члены ТОС, члены первичных отделений политических партий, лидеры общественного мнения и др.) | март |  | Выполнен |
| 41. | Строительство детского сада на 180 мест г. Грайворон Белгородской области (ул. Мира, д. 61д, г. Грайворон, Грайворонский район) | Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) Задачин Игорь Владимирович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-221-52-11) | Установка стендов о том, что Объект реализуется под непосредственным контролем партии и депутата. Проведение схода граждан, информирование жителей территории о реализации проекта через газету «Родной край». При необходимости корректировки плана мероприятий, графика работы с обязательным информированием после утверждения на фракции в Совете депутатов руководителя проекта, главу администрации округа, председателя Совета депутатов. Поставка и установка мебели. Предоставление ответственному по проекту за информационное сопровождение материалов о проводимой закрепленными за Объектом депутатами работе по Объекту для освещения в СМИ и Интернете. | апрель |  | Выполнен |
| 42. | Строительство детского сада на 180 мест г. Грайворон Белгородской области (ул. Мира, д. 61д, г. Грайворон, Грайворонский район) | Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) Задачин Игорь Владимирович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-221-52-11) | Выезд не менее одного раза в месяц закрепленных за Объектом депутатов, а также лиц, ответственных от администрации, с привлечением актива на Объект в целях контроля выполнения плана мероприятий и графика работы по нему, а также сбора пожеланий граждан. Ежемесячный отчет Депутата и ответственного от администрации на заседаниях фракции в Совете депутатов по выполненным работам и проблемным вопросам по Объекту. | апрель-август |  | Выполнен |
| 43. | Строительство детского сада на 180 мест г. Грайворон Белгородской области (ул. Мира, д. 61д, г. Грайворон, Грайворонский район) | Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) Задачин Игорь Владимирович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-221-52-11) | Строительно-монтажные работы: устройство забора, теневых навесов, игровых площадок. Организация субботника, с приглашением всех желающих принять участие в благоустройстве территории Объекта. Благоустройство территории. Завершение работ и введение Объекта в эксплуатацию. Организация мероприятий по открытию Объекта (определить сроки проведения мероприятий по открытию Объекта, а также приглашаемых на открытие Объекта). На введенном в эксплуатацию Объекта размещение информационного стенда о том, что Объект исполнен (реализован) под непосредственным контролем партии и закрепленного депутата. | май |  | Выполнен |
| 44. | Строительство детского сада на 180 мест г. Грайворон Белгородской области (ул. Мира, д. 61д, г. Грайворон, Грайворонский район) | Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) Задачин Игорь Владимирович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-221-52-11) | Информирование общественности в сети Интернет о реализации проекта «Наше общее дело». Торжественное открытие школы; проведение праздничного мероприятия с приглашением общественности, освещение мероприятия в газете «Родной край». | июнь 01.06.20231 г. |  | Выполнен |
| 45. | Строительство детского сада на 180 мест г. Грайворон Белгородской области (ул. Мира, д. 61д, г. Грайворон, Грайворонский район) | Гиголаев Давид Георгиевич, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-919-220-21-98) Задачин Игорь Владимирович, депутат Совета депутатов Грайворонского городского округа, (к.т.8-910-221-52-11) | Осуществление текущего контроля за состоянием Объекта после его ввода в эксплуатацию. | в течение года |  | Выполнен |