ГРАЙВОРОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

«26» декабря 2019 года                                                                                                                                                       №279

О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7 и 23 Устава Грайворонского городского округа

Совет депутатов Грайворонского городского округа решил:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Грайворонского городского округа по экономическому развитию, муниципальной собственности и развитию инфраструктуры городского округа (Головин А.А..).

Председатель  Совета депутатов

Грайворонского городского округа 	                                        В.Н. Горбань

О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа»

Уважаемый Геннадий Иванович!

Депутаты, приглашённые!

Слайд 2

В целях приведения программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского района на 2015 – 2020 годы», утверждённой постановлением администрации Грайворонского района от 07 октября 2014 года № 573-п, в соответствии с показателями                 2016,2017,2018 годов и уточнёнными показателями финансирования в 2019 году, а также реорганизацией Грайворонского района в городской округ, утвердить муниципальную программу Грайворонского городского округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа» постановлением администрации Грайворонского городского округа от 29 мая 2019 года № 284 внесены.

Слайд 3

Одной из важнейших задач муниципальной программы является улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог. Планируется реализовать эту задачу  через «Строительство и ремонт автомобильных дорог местного  значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов  городского округа».

Программа капитального ремонта и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Грайворонского городского округа в 2019 году

| № п/п | Наименование объекта | Физические объёмы | Объём финансирования на 2019 год, тыс.руб. | В том числе за счёт: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета, тыс.руб. | Средств местного бюджета, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Грайворон | 11,689 | 32114,8 | 29369 | 2745,8 |
| 1 | ул. Народная | 1,681 | 5493,2 | 5218,6 | 274,6 |
| 2 | ул. Комсомольская | 2,201 | 5457,2 | 5184,3 | 272,9 |
| 3 | ул. Мира | 1,907 | 5571,8 | 5293,2 | 278,6 |
| 4 | ул. Жукова | 0,885 | 2254,3 | 2141,6 | 112,7 |
| 5 | ул. Интернациональная | 0,54 | 1355,2 | 1287,4 | 67,8 |
| 6 | ул. Луначарского | 1,386 | 3778,4 | 3589,5 | 188,9 |
| 7 | ул. Свердлова | 2,5 | 6328,4 | 4871,9 | 1456,5 |
| 8 | ул. Советская | 0,589 | 1876,3 | 1782,5 | 93,8 |
| с. Гора-Подол | 1,645 | 5965,4 | 5667 | 298,4 |
| 9 | ул. Борисенко | 1,645 | 5965,4 | 5667 | 298,4 |
| с. Козинка | 1,638 | 9020 | 8569 | 451 |
| 10 | ул. Центральная | 1,638 | 9020 | 8569 | 451 |
| ИТОГО: | 14,972 | 47100,2 | 43605 | 3495,2 |

Слайд 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

По состоянию на 26.12.2019 года программа капитального ремонта и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Грайворонского городского округа выполнены в полном объёме.

Выполнение программы капитального ремонта и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Грайворонского городского округа в 2019 году

| № п/п | Наименование объекта | Физические объёмы | Объём финансирования на 2019 год, тыс.руб. | В том числе за счёт: | Выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета, тыс.руб. | Средств местного бюджета, тыс.руб. |  |  |  |
| г. Грайворон | 11,689 | 32114,8 | 29369 | 2745,8 | Выполнено |  |
| 1 | ул. Народная | 1,681 | 5493,2 | 5218,6 | 274,6 | Выполнено |  |
| 2 | ул. Комсомольская | 2,201 | 5457,2 | 5184,3 | 272,9 | Выполнено |  |
| 3 | ул. Мира | 1,907 | 5571,8 | 5293,2 | 278,6 | Выполнено |  |
| 4 | ул. Жукова | 0,885 | 2254,3 | 2141,6 | 112,7 | Выполнено |  |
| 5 | ул. Интернациональная | 0,54 | 1355,2 | 1287,4 | 67,8 | Выполнено |  |
| 6 | ул. Луначарского | 1,386 | 3778,4 | 3589,5 | 188,9 | Выполнено |  |
| 7 | ул. Свердлова | 2,5 | 6328,4 | 4871,9 | 1456,5 |  |  |
| 8 | ул. Советская | 0,589 | 1876,3 | 1782,5 | 93,8 | Выполнено |  |
| с. Гора-Подол | 1,645 | 5965,4 | 5667 | 298,4 | Выполнено |  |
| 9 | ул. Борисенко | 1,645 | 5965,4 | 5667 | 298,4 | Выполнено |  |
| с. Козинка | 1,638 | 9020 | 8569 | 451 | Выполнено |  |
| 10 | ул. Центральная | 1,638 | 9020 | 8569 | 451 | Выполнено |  |
| ИТОГО: | 14,972 | 47100,2 | 43605 | 3495,2 |  |  |

Слайд 15,16,17

Дополнительно за счёт областных средств были построены следующие объекты:

| № п/п | Наименование объектов | Протяжённость, км | Стоимость, тыс. руб. | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство подъездной дороги к стрельбищу военного городка «Белгород-22» | 2,736 | 16308 | Выполнено |
| 2 | Строительство проезда в с. Головчино | 1,807 | 10963 | Выполнено |
| Итого: | 4,543 | 27271 |  |

Слайд 18,19,20,21

Для сохранения улично-дорожной сети Грайворонского городского округа                         в 2019 году было запланировано выполнить 5612,016 м2 ямочного ремонта                      на территории городского хозяйства и сельских территориях Грайворонского городского округа сметной стоимостью 7499653 руб. 00 коп.

Работы выполнял ООО «БелЗНАК – Прохоровка» (руководитель Кабалин Д.П.)

| № п/п | Наименование сельских территорий | Ед. изм. | Количество | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское хозяйство г. Грайворона | м2 | 1682,316 | Выполнено |
| 2 | Безыменская с/территория | м2 | 223,7 | Выполнено |
| 3 | Новостроевская с/территория | м2 | 372,8 | Выполнено |
| 4 | Гора-Подольская с/территория | м2 | 708,3 | Выполнено |
| 5 | Доброивановская с/территория | м2 | 223,7 | Выполнено |
| 6 | Дунайская с/территория | м2 | 223,7 | Выполнено |
| 7 | Ивано-Лисичанская с/территория | м2 | 305,7 | Выполнено |
| 8 | Дорогощанская с/территория | м2 | 186,4 | Выполнено |
| 9 | Козинская с/территория | м2 | 223,7 | Выполнено |
| 10 | Горьковская с/территория | м2 | 231,1 | Выполнено |
| 11 | Головчинская с/территория | м2 | 782,8 | Выполнено |
| 12 | Смородинская с/территория | м2 | 224,1 | Выполнено |
| 13 | Мокроорловская с/территория | м2 | 223,7 | Выполнено |
| Итого: | м2 | 5612,016 | 5612,016 |
| Сметная стоимость | тыс.руб. | 7499653 |  |

Слайд 22,23

В рамках безопасности дорожного движения в с. Ломное выполнено строительство тротуара протяжённостью  906 м сметной стоимостью 2053 тыс.руб.

Слайд 24,25,26,27,28

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Грайворонского городского округа, находящихся в оперативном управлении ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» (руководитель Евтушенко С.В.), выполнял ООО «БелЗНАК-Прохоровка» (руководитель Кабалин Д.П.).

Информация по постановлению Правительства Белгородской области

от 02.12.2019 г. №525-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013г. №440-пп

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Грайворонского городского округа  в 2019 году

| № п/п | Наименование объектов | Техническая категория | Протяжённость, км | Стоимость, тыс. руб. | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головчино-Ивановская Лисица-Косилово-«Грайворон-И.Пеньковка», км0+000-км 1+400, км 2+600-км 16+400, км 17+300-км 19+810, км 21+010-км 25+700 | IV | 22,4 | 297698 245886-19 г. 51812-20 г. | Выполнено По плану |
| 2 | Замостье-Доброе-Доброивановка-Тополи | IV | 2,845 | 28841 | Выполнено |
| 3 | Головчино-Доброполье, км 3+700-км 4+600, км 12+150-км 26+300 | IV | 9,650 | 99938 | Выполнено |
| 4 | Грайворон-Новостроевка-Вторая,км 0+000-км 1+750 | IV | 1,750 | 15414 | Выполнено |
| Итого по городскому округу: |  | 34,895 | 399079 |  |

В 2019 году по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения определены два подрядчика:

- ООО «БелЗНАК – Прохоровка» (руководитель Кабалин Д.П.);

- ООО «ЦентрЖКУ Грайворонский» (руководитель Фролов Г.В.).

Слайд 29

Сеть автомобильных дорог Грайворонского городского округа:

| Слайд 30,31 ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- |
| автомобильных дорог общего пользования |
| регионального и межмуниципального значений |
| Грайворонского городского округа - 207,9 км |
| № п/п | Дорога | Протяженность, км |
|  |  | IV категория | V категория | ВСЕГО |
| 1 | Белгород-Грайворон-гр.Украины | 24,5 |  | 24,5 |
| 2 | Грайворон-Илек-Пеньковка | 26,3 |  | 26,3 |
| 3 | Головчино-Ивановская Лисица-Косилово-"гр. И-Пеньк." | 25,7 |  | 25,7 |
| 4 | Грайворон-Безымено-гр. Украины | 13,5 |  | 13,5 |
| 5 | Головчино-станция Хотмыжск-Совхозный | 12,6 |  | 12,6 |
| 6 | Головчино-Доброполье | 13,4 |  | 13,4 |
| 7 | Грайворон-Новостроевка Вторая | 10,6 |  | 10,6 |
| 8 | "Белгород-Грайворон-гр.Украины"-Козинка-с подъездом к с.Заречье-1 |  | 6,9 | 6,9 |
| 9 | Грайворон-Гора Подол | 2,7 |  | 2,7 |
| 10 | Замостье-Доброе-Доброивановка-Тополи | 6,9 | 0,7 | 7,6 |
| 11 | "Гр. - И-Пеньк."-Мокрая Орловка-Сподарюшино | 8,9 |  | 8,9 |
| 12 | "Гр. - И-Пеньк."-М.Орловка"-Дунайка-Пороз | 9,7 |  | 9,7 |
| 13 | Дорогощь-Смородино-Дроновка | 16,9 |  | 16,9 |
| 14 | "Гр. - И-Пеньк."-Почаево-Смородино | 8,4 |  | 8,4 |
| 15 | Косилово-рыбхоз "Грайворонский" |  | 4,2 | 4,2 |
| 16 | "Головчино-Ивановская Лисица"-Казачья Лисица | 2,7 |  | 2,7 |
| 17 | "Головчино-Доброполье"-Горьковский | 2,0 |  | 2 |
| 18 | Мокрая Орловка-Рождественка | 2,7 |  | 2,7 |
| 19 | "Гр. - И-Пеньк."-Мощёное-Дунайка |  | 4,6 | 4,6 |
| 20 | Головчино-Антоновка | 3,3 |  | 3,3 |
| 21 | "Белгород-Грайворон-гр.Украины"-Луговка |  | 0,7 | 0,7 |
| ИТОГО: | 190,8 | 17,1 | 207,9 |
|  |  | 207,9 км | ООО "БелЗНАК - Прохоровка" |

Слайд 32

Для содержания автомобильных дорог  общего пользования регионального значения  в зимний период времени привлечено  следующее количество строительно-дорожных машин для зимнего содержания.

| Вид СДМ для зимнего содержания | Ед. изм. | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «БелЗНАК – Прохоровка» |
| КДМ с отвалом | шт. | 7 |
| Снегоочиститель на базе МТЗ | шт. | 3 |
| Снегоочиститель роторный | шт. | 1 |
| Автогрейдер | шт. | 2 |
| Фронтальный погрузчик | шт. | 2 |
| Итого: | шт. | 15 |
| Количество заготовленных ПГМ | м3 | 4000 |

Слайд 33

Протяжённость автомобильных дорог местного значения в Грайворонском городском округе составляет – 367,1 км. Содержанием автомобильных дорог занимается ООО «Центр ЖКУ Грайворонский» (руководитель Фролов Г.В.).

Для очистки автодорог от снега привлекается снегоочистительная техника частных предпринимателей, проживающих на территории сельских территорий. Для зимнего содержания местных автомобильных дорог в Грайворонском городском округе в 2019 году привлечено следующее количество снегоочистительной техники.

| Вид СДМ для зимнего содержания | Ед. изм. | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Центр ЖКУ Грайворонский» | ИП |
| КДМ с отвалом | шт. | 3 |  |
| Снегоочиститель на базе МТЗ | шт. | 4 | 10 |
| Снегоочиститель на базе МТЗ (тротуарный) | шт. | 2 | - |
| Фронтальный погрузчик | шт. | 3 |  |
| Итого: | шт. | 12 | 10 |
| Количество заготовленных ПГМ | м3 | 1000 |  |

Второй важной задачей муниципальной программы является развитие транспортной системы:

- перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам Грайворонского городского округа.

Перевозка пассажиров выполняет ООО «Грайворонское ТП» (руководитель Клименко Ю.А.) по 11 муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальным контрактом.

Перевозка осуществляется за счёт средств муниципального бюджета   в размере 6056 тыс. руб.

На 01.12 2019 года освоение средств составляет 5551 тыс.руб.

Таким образом, выполнение программных мероприятий программы 2019 года позволит достигнуть целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа».